**Кемеровский городской Совет**

**народных депутатов**

**шестой созыв**

тридцать первое заседание

РЕШЕНИЕ

## от 30.11.2018 № 184

## Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Кемерово на 2018-2032 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом города Кемерово, Кемеровский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Кемерово на 2018-2032 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кемерово» и на сайте «Электронный бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - pravo-kemerovo.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Кемеровского городского Совета народных депутатов по развитию городского хозяйства (В.Л. Чайковский).

Председатель Кемеровского городского

Совета народных депутатов Н.Н. Сенчуров

Глава города И.В. Середюк

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Кемеровского

городского Совета народных депутатов шестого созыва

от 30.11.2018 № 184

(тридцать первое заседание)

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Кемерово на 2018-2032 годы

1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Кемерово на 2018-2032 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Кемерово на 2018-2032 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»
 |
| Наименование заказчика  | Администрация города Кемерово |
| Наименование разработчика | Администрация города Кемерово  |
| Местонахождение заказчика и разработчика | 650000, г. Кемерово, проспект Советский, 54 |
| Цель программы | Обеспечение развития социальной инфраструктуры в соответствии с прогнозируемой потребностью и нормативами градостроительного проектирования городского округа |
| Задачи программы | * Определение эффективности функционирования и доступности действующей социальной инфраструктуры города Кемерово.
* Определение базовых технико-экономических показателей развития города, определяющих масштаб и параметры его территориального развития.
* Проектирование, строительство новых, реконструкция действующих и окончание строительства незавершенных объектов, обеспечивающих удовлетворение потребности населения города Кемерово в областях образования, физической культуры и массового спорта, и культуры.
 |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Планируемые целевые показатели (индикаторы) программы:* для дошкольного образования:
1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5 - 6 лет, в %.
2. Доля детей в возрасте 1,5 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1,5 – 6 лет, в %.
* для общего и дополнительного образования:
1. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в %.
2. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, в %.
* для культуры:
1. Уровень достижения норматива обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного типа, в %.
2. Уровень достижения норматива обеспеченности населения библиотеками, в %.
3. Доля населения, удовлетворенная качеством предоставления услуг в сфере культуры, в общей численности населения города Кемерово, в %.
* для физической культуры и спорта:
1. Уровень достижения норматива обеспеченности населения плавательными бассейнами, в %.
2. Уровень достижения норматива обеспеченности населения спортивными залами, в %.
3. Уровень достижения норматива обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями, в %.
4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Кемерово, в %.
 |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Мощность | Этап реализации |
| Проектирование, строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций | 3476 мест | I |
| 7130 мест | II |
| Проектирование, строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | 7100 мест | I |
| 15115 мест | II |
| Проектирование, строительство организации дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | - | I |
| 570 мест | II |
| Проектирование, строительство организации дополнительного образования | - | I |
| 600 мест | II |
| Проектирование, строительство и реконструкция школы дополнительного детского образования  | 1250 мест | I |
| 1650 мест | II |
| Проектирование, строительство и реконструкция муниципальных библиотек | - | I |
| 2 библиотека | II |
| Проектирование, строительство и реконструкция спортивных сооружений | 130 человек | I |
| 845 человек | II |

 |
| Срок и этапы реализации программы | Общий срок реализации программы 2018-2032 годы, в том числе: I этап – 2018-2022 годы (первая очередь строительства),II этап – 2023-2032 годы (расчетный срок). |
| Объемы и источники финансирования программы  | Всего ассигнований 45 873, 054 млн. рублей, в том числе по этапам:на I этапе – 12 264, 730 млн. рублей;на II этапе – 33 608, 324 млн. рублей,в том числе по источникам финансирования:а) средства федерального бюджета – 32 934, 923 млн. рублей, в том числе по этапам:на I этапе – 8 729, 257 млн. рублей;на II этапе – 24 205, 666 млн. рублей,б) средства областного бюджета – 10 891, 327 млн. рублей, в том числе по этапам:на I этапе – 2 833, 822 млн. рублей;на II этапе – 8 057, 505 млн. рублей,в) средства бюджета города – 1 947, 620 млн. рублей, в том числе по этапам:на I этапе – 701, 651 млн. рублей;на II этапе – 1 345, 153 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | * Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное, общее и дополнительное образование, в частности уменьшение/ликвидация очередности детей на поступление в детские сады и ликвидация/снижение численности школьников, обучающихся во вторую смену.
* Создание условий для увеличения доли населения всех возрастных групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
* Обеспечение развития творческого потенциала населения, условий для досуга населения по различным направлениям, а также сохранение и развитие традиций культуры.
* Сбалансированное развитие и эффективное функционирование социальной инфраструктуры.
 |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
	1. Описание социально-экономического состояния городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа

Город Кемерово был основан в 1918 году. В настоящее время город Кемерово имеет статус городского округа и является административным центром Кемеровской области, входящей в Сибирский федеральный округ.

Площадь в современных границах составляет 329,031 кв.км.

Город объединяет 5 внутригородских районов: Заводский, Центральный, Ленинский, Рудничный, Кировский.

Пять жилых районов, исторически сложившихся на месте разработки угольных месторождений: Боровой, Ягуновский, Кедровка, Промышленновский, Пионер.

Кроме того, совсем недавно был основан новый жилой район Лесная Поляна.

Генеральным планом предлагается выделение следующих основных функциональных зон:

1. Жилая зона включает участки существующей сохраняемой
и проектируемой жилой застройки, в составе которой размещаются все необходимые учреждения для социального и культурно-бытового обслуживания населения. Зона застройки многоквартирными жилыми домами размещается на большей части Центрального, Ленинского районов, а также занимает часть Кировского, Рудничного, Заводского районов. Зона индивидуальной (усадебной и коттеджной) застройки включает в себя существующую сохраняемую и новую усадебную застройку, размещается практически во всех районах. Районы нового масштабного строительства индивидуальной застройки – Лесная Поляна, Ягуновский.
2. Общественно-деловая зона сконцентрирована преимущественно в Центральном районе, где сосредоточена основная часть административных, офисных, торговых, культурно-просветительских, образовательных и других объектов. Кроме того, отдельные зоны
с элементами общегородского центра имеются в Ленинском, Рудничном
и Кировском планировочных районах. В ряде удаленных районов (Лесная Поляна, Кедровка, Кировский, южная часть Заводского района, Ягуновский, планировочный район Люскус) требуется развитие районных зон делового, общественного и коммерческого назначения.
3. Производственная зона, в том числе зона промышленных
и коммунально-складских предприятий, зона добывающей промышленности. В настоящее время в городе сложилось две крупных промзоны (Кировская и Заводская) и семь промузлов. Масштабное территориальное развитие получает Северный промузел. Часть промышленных и коммунально-складских учреждений располагается на территории города в жилой и общественно-деловой зоне. Зона добывающей промышленности занимает обширные территории в границах горных отводов предприятий угледобычи. На территории городского округа также находится карьер строительных материалов.

Численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2018 составляла 559,314 тыс. человек.

Прирост населения превышает технико-экономические показатели генерального плана: так, численность населения города Кемерово на 01.01.2010 составляла 532,9 тыс. человек, а прогнозная численность населения принималась на первую очередь 540 тыс. человек, на расчетный срок – 560 тыс. человек.

По данным федеральной службы государственной статистики
и единой межведомственной информационно-статистической системы численность населения города начиная с 2011 года стабильно возрастает приблизительно на 4 тыс. человек в год за счет положительного миграционного прироста. Прогнозируется сохранение демографической тенденции до 2032 года со среднегодовым приростом 3,6 тыс. человек. Таким образом, прогнозная численность населения на первую очередь составит 573,7 тыс. человек, а на расчетный срок – 609,7 тыс. человек.

Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2018 составила 12 950,1 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения – 23,3 кв.м общей площади на одного жителя.

Генеральным планом предусматривается территориальное развитие города следующим образом:

* завершение формирования преимущественно сложившихся планировочных районов с частичной реконструкцией индивидуальной застройки (в первую очередь: микрорайоны №№ 7б, 11/1 и 12/1, 15а
в Центральном районе, микрорайоны № 52 и 55 в Заводском районе, микрорайоны №№ 12а, 12, 13, 14 и микрорайон «Антипова» в Рудничном районе);
* развитие каждого из планировочных направлений, пропорционально распределенное по очередям реализации генерального плана.

Ленинский планировочный район имеет существенные ресурсы территориального развития и рассматривается как основной район размещения многоквартирной застройки в микрорайонах №№ 64, 68, 74, «Марковцева 5» на первую очередь. А на расчетный срок комплексное освоение микрорайонов №№ 61, 61а, 62, 72.

В Заводском районе запланировано освоение микрорайонов
№№ 14, 60 на первую очередь, на расчетный срок – микрорайоны №№ 14а, 15 и 21а.

На расчетный срок, кроме завершения застройки микрорайонов, запланированных на первую очередь, также отнесено освоение земель микрорайонами №№ 11/2, 12а в Центральном районе, микрорайонами
№ 11б и «Северный» в Рудничном районе.

Планировочный район Лесная Поляна складывается как район преимущественно малоэтажной плотной застройки повышенной комфортности, и продолжение его освоения предполагается поэтапно.

Генеральным планом предлагается развитие Ягуновского планировочного района с учетом его близкого расположения к центру города и инженерным коммуникациям, наличие магистральной транспортной оси. Предполагается поэтапное освоение малоэтажной низкоплотной застройкой (с размерами участков от 10 соток).

За время обозримой перспективы неизбежно произойдет убыль индивидуального жилого фонда. Основными причинами убыли будут являться вынос индивидуального жилья с провалоопасных и газоопасных подработанных территорий и санитарно-защитных зон промышленных предприятий, перевод из жилого фонда в нежилой (преимущественно Рудничный, Ленинский и Центральный планировочные районы), снос ветхого и аварийного жилья, реконструкция усадебной застройки.

Однако генеральным планом предусматривается максимально возможное сохранение существующей индивидуальной застройки; сплошная реконструкция намечена только в наиболее ценных градостроительных зонах – районе ул. Сибиряков-Гвардейцев (первая очередь).

На территории микрорайона «Люскус» Рудничного района планируется разместить до 3 млн. кв.м жилья (микрорайоны №№ 21, 22, 26, 27, 28, 37, 40, 43). Однако его освоение отнесено на расчетный срок
в связи с наличием обширных территориальных ресурсов в уже сложившихся планировочных районах.

* 1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях образования, культуры, физической культуры и массового спорта
		1. Система объектов образования.

По состоянию на 01.01.2018 в муниципальной системе образования функционируют 275 образовательных учреждений, в том числе:

* дошкольных образовательных организаций – 171;
* общеобразовательных организаций – 69;
* организаций дополнительного образования – 15, в том числе
1 Дворец творчества (образовательная деятельность ведется по
10 направлениям дополнительного образования детей), 1 Дом творчества (образовательная деятельность по 5 направлениям дополнительного образования детей), 8 центров (от 4 до
7 направленностей), 2 станции и 3 спортивных школы (подведомственных управлению образования);
* загородных оздоровительных лагерей – 4: «Спутник», «Солнечный», «Пламя», «Космос» (МАУ «ОК «Отдых»);
* отдельных общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, – **7**;
* детских домов – 3;
* вечерних (сменных) общеобразовательных школ при исправительных колониях – 4.

Всего в этих образовательных учреждениях обучаются
и воспитываются:

* 30 908 дошкольников;
* 60 744 школьника;
* 76 581 ребенок получает услуги по дополнительному образованию;
* 1 181 человек в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;
* 1 230 обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных школах при исправительных колониях;
* 255 человека проживают в детских домах.

Также, в настоящее время функционируют 49 частных детских садов, которые посещают 902 ребенка.

С 2015 года и по настоящее время обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%; детей в возрасте до 3 лет – 38%. Соответственно, очередность по устройству в детский сад детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет
0 человек; в возрасте до 3-х лет на очереди зарегистрировано 5 380 детей, из них актуальная очередность (желают посещать детский сад с 1 сентября 2018 года) – 1 740 человек. Существующая на 01.01.2018 переуплотненность групп в дошкольных образовательных организациях города составляет 2 977 мест, из них:

* 1 178 мест в группах компенсирующей направленности;
* 1 029 мест в группах общеразвивающей направленности до 3-х лет;
* 770 мест в группах старше 3-х лет.

По состоянию на 1 сентября 2017 года 14 949 детей (24,6% от общего количества обучающихся) занимаются во вторую смену.

Проблемы в сфере образования:

* неудовлетворенность населения города обеспеченностью местами для детей в возрасте до 3-х лет в дошкольных образовательных учреждениях;
* обеспечение строительства новых образовательных учреждений в строящихся микрорайонах в соответствии с нормами градостроительства;
* неполное соответствие материально-технической базы образовательных учреждений современным требованиям, не вполне удовлетворительное техническое состояние зданий (20% зданий образовательных учреждений эксплуатируются более 50 лет без проведения капитального ремонта).
	+ 1. Система объектов культуры.

В муниципальной сети учреждений культуры по состоянию на 01.01.2018 функционируют:

* учреждения культурно-досугового типа **–** 9, из них 5 Дворцов культуры, Городской клуб ветеранов, Культурный центр, Центр творческих технологий и Культурно-досуговый центр «Пионер»
(в Кемерово работает 513 клубных формирований, из них 225 коллективов самодеятельного народного творчества (хоровых, хореографических, театральных, вокальных, фольклорных, оркестры духовых инструментов), при учреждениях культуры на постоянной основе функционируют 288 клубов по интересам, в которых занимается 9 809 участников);
* школы дополнительного детского образования культуры – 12,
в том числе 3 музыкальные школы, 1 художественная школа и 8 школ искусств (функционирует 90 отделений по специальностям музыкальной, художественной, общеэстетической направленности, театрального
и хореографического искусства, в которых по состоянию на 01.01.2018 обучается 9 467 учащихся);
* муниципальные библиотеки **–** 27, расположенных во всех районах города, объединенные в муниципальную информационно-библиотечную систему (количество читателей на 01.01.2018 составило 142 735, фонд насчитывает 806 064 ед.);
* Театр для детей и молодежи (ежегодно театр играет более 300 спектаклей);
* Музей-заповедник «Красная Горка» (главная тематика экспозиций и выставок - история Кемеровского рудника и города Кемерово, которые ежегодно посещают около 80 тыс. кемеровчан и гостей города). Музей планирует при поддержке городской и областной администраций продолжить музеефикацию территории Красной горки с созданием Музея угля на месте открытия Кузнецкого каменноугольного бассейна.

На территории города находятся 126 объектов культурного наследия: 7 памятников федерального значения, 47 – регионального и 72 – муниципального. Это памятники архитектуры и градостроительства, монументального искусства, истории и археологии.

Стратегические направления развития сферы культуры – развитие системы дополнительного образования в сфере культуры, развитие территории достопримечательного места Красная Горка, модернизация муниципальной библиотечной системы, оптимизация деятельности учреждений клубного типа с сохранением доступности культурно-досуговых услуг для населения.

Основные проблемы муниципальной сферы культуры:

* создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям населения. В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы;
* неудовлетворительное техническое состояние зданий
и сооружений культуры, в том числе аварийное состояние объектов культурного наследия.
	+ 1. Система объектов физической культуры и спорта.

В городе Кемерово уделяется огромное внимание созданию оптимальных условий для развития как массового, так
и профессионального спорта.

По состоянию на 01.01.2018 физической культурой и спортом занимаются 285 133человек (51% населения).

Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании – 1 458 объектовс единовременной пропускной способностью 29 628 человек, из них:

* 231 спортивный зал (площадью 73 662 кв.м.
и единовременной пропускной способностью 6 723 человек),
* 711 плоскостных спортивных сооружений (площадью 701 909 кв.м. и единовременной пропускной способностью 12 336 человек),
* 29 плавательных бассейнов размером более 10×6 м (площадь зеркала воды 4 802 кв.м. и единовременной пропускной способностью 763 человек),
* 487 прочих спортивных сооружений (в том числе площадок с тренажерами).

В городе Кемерово работает 54 общественных организации (федерации по видам спорта), из них 48 аккредитованных. Работу по проведению спортивно-массовых мероприятий на территории города федерации проводят совместно с отделом спорта управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.

Кроме этого, отдел спорта работает с другими организациями: общеобразовательными учреждениями и учебными заведениями, Кемеровским отделением Всероссийского общества глухих, коллективами предприятий, организаций и учреждений, местным отделением ДОСААФ России, ОГО ВФСО «Динамо», общественными организациями и т.д.

На территории города работают 22 спортивные школы, в том числе:

* 11 муниципальных (из них 8 - в управлении культуры, спорта
и молодежной политики (5 497 чел.), а 3 - в управлении образования);
* 10 областных спортивных школ,
* 1 частная комплексная школа.

В школах занимается 14 491 чел. в 21 отделении по 20 видам спорта, в том числе 16 видов спорта – по олимпийской программе.

В 2017 году на базе МБУДО «ДЮСШ №3» и МАУ ГЦС «Кузбасс» продолжает реализовываться государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», был проведен ряд мероприятий, направленных на обеспечение доступности учреждения для людей
с ограниченными возможностями здоровья.

Для организации спортивного досуга в зимний период для жителей города работают:

* 68 зимних спортивных площадок, из них 11 хоккейных коробок, 18 ледовых площадок, 21 зимняя спортивная площадка, 18 лыжных объектов.
* 24 пункта зимнего проката спортивного инвентаря.

Продолжаются традиционные зимние акции «Все на лыжи!»
и «Все на каток!».

В летний период 2017 года была организована работа 283 площадок, из них 14 площадок с уличными тренажерами, 12 площадок для занятий шахматами, в том числе 158 вечерних спортивных площадок работали со спортивными организаторами.

Спортплощадки посетили 90,0 тыс. человек, проведено 7,1 тыс. спортивно-массовых мероприятий.

Организацией спортивно-массовой работы по месту жительства
в городе занимается муниципальное бюджетное учреждение «Клубы по месту жительства». По месту жительства работает 30 клубов спортивной направленности, в которых занимается 6,57 тыс. чел., из них 4 814 чел. – дети и подростки. Направление работы – общая физическая подготовка по 21 виду спорта.

Согласно данным ежегодных статистических отчетов ежегодно увеличивается количество занимающихся физической культурой
и спортом по всем группам населения. Увеличение числа занимающихся объясняется доступностью объектов спортивной инфраструктуры для жителей всех районов города Кемерово, а также повышением роста популярности занятий спортом в целом, повышения престижа здорового образа жизни.

Значительный прирост происходит за счет увеличения объема оказываемых платных услуг по предоставлению спортивной базы (бассейны, спортивные залы, тренажерные залы) населению города.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что спрос на услуги
в сфере физической культуры и массового спорта будет планомерно расти и в последующие годы.

Проблемы в сфере спорта:

* отсутствие в городе современных многофункциональных спортивных залов с трибунами для зрителей;
* отсутствие в новых строящихся микрорайонах спортивной инфраструктуры.
	+ 1. Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры.

Оценка сложившегося на 01.01.2018 уровня обеспеченности населения города Кемерово услугами в областях образования, культуры, физической культуры и массового спорта по отношению к нормативным значениям представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Тип объекта | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Значение расчетного показателя объекта местного значения (норматив), единица измерения | Значение нормативного показателя минимального допустимого уровня обеспеченности объектами на 2018г. | Пропускная способность объектов социальной инфраструк-туры в муниципальном образовании (факт) | Выводы по результатам оценки соответствия нормативам градостро-ительного проектированияи фактическим данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В области образования |
| Муници-пальные дошкольные общеобразо-вательные организации | уровень обеспечен-ности, мест | 61 место на 1 тыс. человек\* | 34 119 | 26 788  | не соответствует (обеспечен-ность 78,5%)  |
| Муници-пальные общеобразо-вательные организации | уровень обеспечен-ности, мест | 100% от числен-ности детей в возрасте 1-9 классов и 75% от числен-ности детей в возрасте 10-11 классов | 59 319 | 42 229 (по проектной мощности) | не соответствует (обеспечен-ность 71%) |
| Организации дополни-тельного образования | обеспечение охвата детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию, мест | 75% от общей числен-ности детей в возрасте 5 – 18 лет  | 58 728 | 76 581 (в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности) | соответствует  |
| В области культуры |
| Детские школы искусств | уровень обеспечен-ности, мест | 12% учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ | 5 760 | 9 467 | соответствует  |
| Дом культуры  | количество домов культуры, объект | 1 объектна 30 тыс. человек  | 19 | 9  | не соответствует (обеспечен-ность 47%) |
| Общедоступная библиотека | количество библиотек, объект | 1 объект на 20 тыс. человек | 28 | 27  | не соответствует (обеспечен-ность 96%) |
| Театры | уровень обеспечен-ности, мест | 8 мест на 1 тыс. человек | 4 475 | 3 022 | не соответствует (обеспечен-ность 67,5%) |
| Кинотеатры  | уровень обеспечен-ности, мест | 30 мест на 1 тыс. человек | 16 779 | 1 503 | не соответствует (обеспечен-ность 9%)  |
| Цирки  | уровень обеспечен-ности, мест | 4 места на 1 тыс. человек | 2 237 | 1 500 | не соответствует (обеспечен-ность 67%) |
| В области физической культуры и спорта |
| Спортивные залы общего пользования | уровень обеспечен-ности пло-щадью, кв.м | 60-80 кв.м на 1 тыс. человек | 44 746 | 73 662 | соответствует  |
| Плаватель-ные бассейны  | уровень обеспечен-ности площадью зеркала воды, кв.м | 20 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек | 11 186 | 4 802  | не соответствует (обеспечен-ность 43%) |

\* – 85% от установленного местными нормативами значения с учетом верхнего предела охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, установленного областными нормативами градостроительного проектирования.

* 1. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Ожидаемая потребность населения города Кемерово
в дополнительных мощностях (пропускной способности) объектов социальной инфраструктуры к 2032 году, с учетом данных
о существующей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, критериев их доступности для населения, социальных норм и нормативов, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения
и половозрастного состава населения, в том числе детей, а также природно-географических и социально-экономических особенностей регионов, следующая:

* дошкольные образовательные учреждения на 10 404 места;
* общеобразовательные учреждения на 25 936 мест;
* плавательные бассейны площадью зеркала воды на 7 392 кв.м.

Распределение объемов строительства новых объектов по районам города необходимо осуществлять в соответствии с Генеральным планом города Кемерово с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство
и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

* 1. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа

Правовыми основаниями для разработки Программы являются:

* [Градостроительный кодекс Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338) от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
* [Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»](http://docs.cntd.ru/document/420305885).

На основании Устава города Кемерово и в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Кемерово наделена полномочиями по решению вопросов городского значения, в том числе относящихся к развитию и функционированию социальной инфраструктуры, а именно:

* организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также организация отдыха детей в каникулярное время;
* организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;
* создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
* сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города;
* обеспечение условий для развития на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе;
* создание условий для массового отдыха жителей города
и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Защита прав и законных интересов ребенка при формировании социальной инфраструктуры для детей регулируется Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Полномочия органов местного самоуправления городских округов
в сфере образования определены Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и реализуются управлением образования администрации города Кемерово (далее – УО) на основании постановления администрации города Кемерово от 24.07.2006 № 75 «Об управлении образования администрации города Кемерово».

В свою очередь, требования к условиям размещения дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и организаций для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда - к оборудованию
и содержанию территорий и зданий (помещениям) указанных выше организаций к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и образовательной деятельности в указанных выше организациях устанавливаются СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», [СанПиН 2.4.2.2821-10](file:///K%3A%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%A1%D0%98%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%201%20%D1%81%2014%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9.doc#P48) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», [СанПиН 2.4.2.3286-15](#Par38) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», [СанПиН 2.4.3259-15](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=177244&rnd=244973.198581375&dst=100015&fld=134) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», [СанПиН 2.4.1.3147-13](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184894&rnd=244973.22321105&dst=100011&fld=134) «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». [СанПиН 2.4.4.3155-13](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=162232&rnd=244973.2712924828&dst=100012&fld=134) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» устанавливает требования к земельному участку при размещении детского оздоровительного лагеря, к территории, зданиям, помещениям
и оборудованию детского оздоровительного лагеря.

В сфере культуры, спорта и молодежной политики реализует полномочия органов городского самоуправления управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (далее – УКСиМП), в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», законом [Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»](http://pravovrns.ru/?p=1225) и постановлением администрации города Кемерово от 18.07.2016 № 1756 «О Положении об управлении культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Кемерово».

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» является правовой базой сохранения и развития библиотечного дела
в Российской Федерации и регулирует общие вопросы организации библиотечного дела.

Порядок учреждения музеев в Российской Федерации и обеспечение доступности музейного фонда Российской Федерации устанавливается Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Основным документом территориального планирования города, обеспечивающим устойчивое развитие территории в соответствии
с [Градостроительным кодексом Российской Федерации](http://www.mgis42.ru/node/6326), является генеральный план города Кемерово, утвержденный решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2011 № 36 (ред. 28.09.2018).

Уровень обеспеченности объектами социальной сферы рассчитывается в соответствии с решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 146 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Кемерово», а также с учетом «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»
(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр)
и руководствуясь единой методикой по определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры согласно распоряжению Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово определен распоряжением администрации города Кемерово [от 11.03.2013 № 141
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово»](http://docs.cntd.ru/document/430693841). Плановые значения целевых показателей определяются нормативами обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки», распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р «Об утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

Вышеперечисленные нормативные правовые акты являются достаточной правовой базой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Кемерово в целом и в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры
в частности, а также создают необходимые условия для достижения цели и задач реализации мероприятий программы по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов

социальной инфраструктуры городского округа

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Кемерово
в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование мероприятия | Местоположение | Мощность | Общая площадь, кв.м | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Проектирование, строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций** |
| 1.1.1. Реконструкция нежилого здания под размещение дошкольной образовательной организации | Ленинский район, микрорайон № 16, просп. Московский, 17а | 140 мест | 1 688,7 | 2017-2018 | Управление городского развития администрации города Кемерово (далее – УГР), УО |
| 1.1.2. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном | Заводский район, микрорайон № 60 | 125 мест | 2 616,5 | 2018-2018 | УГР, УО |
| 1.1.3. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | Ленинский район, микрорайон № 68, строительный № 23 | 350 мест |  | 2018-2019 | УГР, УО |
| 1.1.4. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Рудничный район, микрорайон в границах ул. Нахимова – пер. 1-ый Антипова – ул. Антипова – ул. Ракитянского | 140 мест |  | 2018-2019 | УГР, УО |
| 1.1.5. Проектирование, снос существующего здания и строительство дошкольной образовательной организации | жилой район Ягуновский, ул. Барнаульская, 21 | 140 мест |  | 2018-2019 | УГР, УО |
| 1.1.6. Строительство дошкольной образовательной организации  | Рудничный район, ул. Суворова, 10 | 74 места |  | 2019-2019 | УГР, УО |
| 1.1.7. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Центральный район, микрорайон № 15а, строительный № 9 | 280 мест |  | 2019-2020 | УГР, УО |
| 1.1.8. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 2, строительный № 5 | 350 мест |  | 2019-2020 | УГР, УО |
| 1.1.9. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 2, строительный № 17 | 350 мест |  | 2019-2020 | УГР, УО |
| 1.1.10. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Заводский район, микрорайон № 14, строительный № 60 | 280 мест |  | 2020-2021 | УГР, УО |
| 1.1.11. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | Центральный район, микрорайон № 7б | 230 мест |  | 2020-2021 | УГР, УО |
| 1.1.12. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Заводский район, микрорайон № 14, строительный № 46 | 280 мест |  | 2020-2021 | УГР, УО |
| 1.1.13. Проектирование и строительство встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организации  | Ленинский район, микрорайон Марковцева-5 | 167 мест | 1 820,0 | 2021-2022 | УГР, УО |
| 1.1.14. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации  | Рудничный район, микрорайон № 12а | 220 мест |  | 2021-2022 | УГР, УО |
| 1.1.15. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации  | Центральный район, микрорайон № 15а | 350 мест |  | 2021-2022 | УГР, УО |
| 1.1.16. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | жилой район Промышленновский, ул. Варяжская, западнее дома № 14 | 140 мест |  | 2022-2023 | УГР, УО |
| 1.1.17. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Центральный район, микрорайон № 11/1  | 350 мест |  | 2022-2023 | УГР, УО |
| 1.1.18. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Ленинский район, микрорайон № 64 | 350 мест |  | 2022-2023 | УГР, УО |
| 1.1.19. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Центральный район, микрорайон № 7Б | 280 мест |  | 2023-2024 | УГР, УО |
| 1.1.20. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Ленинский район, микрорайон № 74,  | 280 мест |  | 2023-2024 | УГР, УО |
| 1.1.21. Проектирование и реконструкция нежилого здания под размещение дошкольной образовательной организации | Кировский район, микрорайон в границах ул. Халтурина – шоссе Егорова – ул. Инициативная – до земельного участка ж/д пути Прогресс, ул. Халтурина, 3а | 120 мест |  | 2023-2024 | УГР, УО |
| 1.1.22. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Ленинский район, микрорайон № 72 | 350 мест |  | 2024-2025 | УГР, УО |
| 1.1.23. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном | Центральный район, микрорайон № 12/1 | 350 мест |  | 2024-2025 | УГР, УО |
| 1.1.24. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном | Центральный район, микрорайон № 11/2 | 350 мест |  | 2025-2026 | УГР, УО |
| 1.1.25. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Ленинский район, микрорайон № 64  | 350 мест |  | 2025-2026 | УГР, УО |
| 1.1.26. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Центральный район, микрорайон № 11/2 | 350 мест |  | 2026-2027 | УГР, УО |
| 1.1.27. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Заводский район, микрорайон № 14а | 350 мест |  | 2026-2027 | УГР, УО |
| 1.1.28. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | Рудничный район, микрорайон № 11б | 350 мест |  | 2027-2028 | УГР, УО |
| 1.1.29. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Ленинский район, микрорайон № 72 | 350 мест |  | 2027-2028 | УГР, УО |
| 1.1.30. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Ленинский район, микрорайон № 64 | 350 мест |  | 2028-2029 | УГР, УО |
| 1.1.31. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном | Центральный район, микрорайон № 11/2 | 350 мест |  | 2028-2029 | УГР, УО |
| 1.1.32. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном | Центральный район, микрорайон № 12/1 | 280 мест |  | 2029-2030 | УГР, УО |
| 1.1.33. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном | Заводский район, микрорайон № 14а | 350 мест |  | 2029-2030 | УГР, УО |
| 1.1.34. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на с бассейном | Заводский район, микрорайон № 21а | 280 мест |  | 2030-2031 | УГР, УО |
| 1.1.35. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном | Рудничный район, микрорайон № 12 | 280 мест |  | 2030-2031 | УГР, УО |
| 1.1.36. Проектирование и реконструкция дошкольной образовательной организации | Ленинский район, микрорайон № 26, просп. Комсомольский, 55 | 250 мест | 2850,0 | 2030-2031 | УГР, УО |
| 1.1.37. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном | Рудничный район, микрорайон № 11б  | 350 мест |  | 2031-2032 | УГР, УО |
| 1.1.38. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации с бассейном  | Заводский район, микрорайон № 14а | 350 мест |  | 2031-2032 | УГР, УО |
| **1.2. Проектирование, строительство и реконструкция общеобразовательных организаций** |
| 1.2.1. Строительство общеобразовательной организации с бассейном  | Рудничный район, микрорайон № 12, строительный № 31 | 1050 мест | 19 950,0 | 2017-2018 | УГР, УО |
| 1.2.2. Проектирование и строительство дополнительного двухэтажного блока начальной общеобразовательной организации к МБОУ «Лицей № 89» | Рудничный район, микрорайон № 6, ул. Ю.Смирнова, 18а | 300 мест |  | 2018-2018 | УГР, УО |
| 1.2.3. Проектирование и строительство общеобразовательной организации | жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 2 | 1050 мест | 18 994,5 | 2018-2019 | УГР, УО |
| 1.2.4. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с бассейном и универсальным спортивным блоком  | Центральный район, микрорайоне № 7б | 1225 мест | 26 110,0 | 2019-2020 | УГР, УО |
| 1.2.5. Проектирование и строительство общеобразовательной организации  | Рудничный район, микрорайон в границах ул. Нахимова – пер. 1-ый Антипова – ул. Ракитянского | 825 мест | 8 000,0 | 2020-2021 | УГР, УО |
| 1.2.6. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с бассейном  | Центральный район, микрорайон № 15а  | 1050 мест | 21 000,0 | 2020-2021 | УГР, УО |
| 1.2.7. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с бассейном | Рудничный район, микрорайон № 13  | 550 мест | 21 000,0 | 2021-2022 | УГР, УО |
| 1.2.8. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с бассейном  | Центральный район, микрорайон № 11/1  | 1050 мест | 21 000,0 | 2021-2022 | УГР, УО |
| 1.2.9. Проектирование и строительство общеобразовательной организации | Ленинский район, микрорайон № 74  | 550 мест | 11 000,0 | 2022-2023 | УГР, УО |
| 1.2.10. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с бассейном  | Ленинский район, микрорайон № 64 | 1050 мест | 21 000,0 | 2022-2023 | УГР, УО |
| 1.2.11. Строительство общеобразовательной организации с бассейном  | жилой район Ягуновский | 1050 мест | 21 000,0 | 2023-2024 | УГР, УО |
| 1.2.12. Проектирование и строительство общеобразовательной организации | Ленинский район, микрорайон № 62  | 550 мест | 11 000,0 | 2023-2024 | УГР, УО |
| 1.2.13. Проектирование и строительство общеобразовательной организации  | Ленинский район, микрорайон № 61 | 825 мест | 16 500,0 | 2024-2025 | УГР, УО |
| 1.2.14. Проектирование и строительство общеобразовательной организации  | жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 4 | 550 мест | 9 106,0 | 2024-2025 | УГР, УО |
| 1.2.15. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с бассейном  | Центральный район, микрорайон № 11/2  | 1050 мест | 21 000,0 | 2025-2026 | УГР, УО |
| 1.2.16. Проектирование и строительство общеобразовательной организации | Заводский район, микрорайон № 55  | 550 мест | 11 000,0 | 2025-2026 | УГР, УО |
| 1.2.17. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с бассейном  | Центральный район, микрорайон № 12/1  | 1050 мест | 21 000,0 | 2026-2027 | УГР, УО |
| 1.2.18. Проектирование и строительство общеобразовательной организации  | Заводский район, микрорайон № 14а | 1050 мест | 21 000,0 | 2027-2028 | УГР, УО |
| 1.2.19. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с бассейном  | Ленинский район, микрорайон № 72  | 1050 мест | 21 000,0 | 2028-2029 | УГР, УО |
| 1.2.20. Проектирование и строительство общеобразовательной организации  | жилой район Лесная поляна, микрорайон № 8 | 990 мест | 17 909,0 | 2029-2030 | УГР, УО |
| 1.2.21. Проектирование и строительство общеобразовательной организации  | Заводский район, микрорайон № 14а | 1050 мест | 21 000,0 | 2029-2030 | УГР, УО |
| 1.2.22. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с бассейном  | Рудничный район, микрорайон № 11б  | 1050 мест | 21 000,0 | 2030-2031 | УГР, УО |
| 1.2.23. Проектирование и строительство общеобразовательной организации с углубленным изучением предметов «Центр знаний» с двумя бассейнами и двумя спортзалами | жилой район Лесная Поляна, восточная часть микрорайона№ 9 | 2700 мест |  | 2030-2032 | УГР, УО |
| **1.3. Проектирование, строительство и реконструкция других образовательных организаций** |
| 1.3.1. Проектирование и строительство организации дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Рудничный район, микрорайон № 11б  | 190 мест |  | 2024 | УГР, УО |
| 1.3.2. Проектирование и строительство организации дополнительного образования | Рудничный район, микрорайон № 11  | 300 мест |  | 2025 | УГР, УО |
| 1.3.3. Проектирование и строительство организации дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Центральный район, микрорайон № 11/2 | 190 мест |  | 2025 | УГР, УО |
| 1.3.4. Проектирование и строительство организации дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Заводский район, микрорайон № 14а | 190 мест |  | 2028 | УГР, УО |
| 1.3.5. Проектирование и строительство организации дополнительного образования | Заводский район, микрорайон № 14а | 300 мест |  | 2030 | УГР, УО |
| **2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры** |
| 2.1.1. Проектирование и строительство здания концертного зала школы искусств | Рудничный район, ул. Институтская, 26а | 250 мест | 1 400 | 2019-2020 | УГР, УКСиМП |
| 2.1.2. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (школа искусств) | Рудничный район, микрорайон № 12  | 400 мест | 1 800 | 2020-2021 | УГР, УКСиМП |
| 2.1.3. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (школа искусств) со спортивным комплексом | Заводский район, микрорайон № 14  | 600 мест – школа искусств, 80 мест – спорт. комплекс | 4 500 | 2021-2022 | УГР, УКСиМП |
| 2.1.4. Проектирование и строительство встроенно-пристроенной библиотеки | Центральный район, микрорайон № 12/1  |  |  | 2023-2023 | УГР, УКСиМП |
| 2.1.5. Проектирование и строительство культурно-досугового центра с библиотекой, школой искусств  | жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 2  | 300 мест | 1 700 | 2025-2026 | УГР, УКСиМП |
| 2.1.6. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (центр детского творчества с детско-юношеским клубом) | Центральный район, микрорайон № 12/1 | 550 мест |  | 2026-2027 | УГР, УКСиМП |
| 2.1.7. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (школа искусств) | Центральный район, микрорайон № 15а  | 500 мест | 2 333 | 2027-2028 | УГР, УКСиМП |
| 2.1.8. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (школа искусств)  | Ленинский район, микрорайон № 68  | 300 мест | 1 500 | 2028-2029 | УГР, УКСиМП |
| **2.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** |
| 2.2.1. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного сооружения (мини-футбол) | Ленинский район, восточный планировочный район | 25 мест | 1 200 | 2018-2020 | УГР, УКСиМП |
| 2.2.2. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного сооружения (хоккей с шайбой) | Ленинский район, восточный планировочный район | 25 мест | 4 000 | 2021-2022 | УГР, УКСиМП |
| 2.2.3. Проектирование и строительство открытых плоскостных спортивных сооружений | Ленинский район, микрорайон № 68 | 70 мест | 10 000 | 2023-2023 | УГР, УКСиМП |
| 2.2.4. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа) | Ленинский район, микрорайон № 72  | 550 мест | 8 277 | 2026-2027 | УГР, УКСиМП |
| 2.2.5. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного сооружения с бассейном  | Рудничный район, микрорайон № 12  | 50 мест | 3 000 | 2027-2029 | УГР, УКСиМП |
| 2.2.6. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного сооружения (лыжи) | жилой район Лесная Поляна, западная часть микрорайона № 2, микрорайон № 3 | 55 мест | 110 500 | 2028-2029 | УГР, УКСиМП |
| 2.2.7. Проектирование и строительство открытого спортивного сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с искусственным покрытием для футбола, беговыми дорожками, спортивными площадками) | Рудничный район, микрорайон ул. Нахимова – пер. 1-ый Антипова – ул. Антипова – ул. Ракитянского  | 70 мест | 10 000 | 2030-2031 | УГР, УКСиМП |
| 2.2.8. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного сооружения с бассейном  | Ленинский район, микрорайон № 72  | 50 мест | 6 816 | 2031-2032 | УГР, УКСиМП |

1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству
и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского округа

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Ориентировочная стоимость строительства зданий определена по данным о стоимости объектов-аналогов и по методическим рекомендациям по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденным приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 №481. Результаты расчетов на I и II этапы реализации Программы приведены в таблицах 3 и 4 соответственно.

Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры соответствуют цели и задачам Программы, предусмотренным паспортом Программы, в полном объеме для всех мероприятий.

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов на I этап, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Кемерово**  | **Всего** | **1 149 115** | **2 219 965** | **2 584 928** | **3 010 028** | **3 300 694** |
| **федеральный бюджет** | **826 246** | **1 518 778** | **1 848 698** | **2 154 999** | **2 380 536** |
| **областной бюджет**  | **202 869** | **505 789** | **615 390** | **717 349** | **792 425** |
| **городской бюджет** | **120 000** | **195 398** | **120 840** | **137 680** | **127 733** |
| **1.1. Проектирование, строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций**  | **Всего** | **261 199** | **806 234** | **1 087 457** | **900 671** | **843 805** |
| **федеральный бюджет** | **194 378** | **501 373** | **779 880** | **644 156** | **604 631** |
| **областной бюджет**  | **48 817** | **167 119** | **259 605** | **214 424** | **201 267** |
| **городской бюджет** | **18 004** | **137 742** | **47 972** | **42 091** | **37 907** |
| 1.1.1. Реконструкция нежилого здания под размещение дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне № 16 Ленинского района (просп. Московский, 17а) | Всего | 96 324  |  |   |   |   |
| федеральный бюджет | 70 316  |  |   |   |   |
| областной бюджет  | 23 407  |  |   |   |   |
| городской бюджет | 2 601  |  |   |   |   |
| 1.1.2. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 125 мест, с бассейном, в микрорайоне № 60 Заводского района | Всего | 150 075 | 8 229 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 124 062 | 6 007 |  |  |  |
| областной бюджет  | 25 410 | 2 222 |  |  |  |
| городской бюджет | 603 |  |  |  |  |
| 1.1.3. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест в микрорайоне № 68 Ленинского района (строительный №23) | Всего | 6 000 | 318 357 |   |   |   |
| федеральный бюджет |  | 232 400 |   |   |   |
| областной бюджет  |  | 77 361 |   |   |   |
| городской бюджет | 6 000 | 8 596 |   |   |   |
| 1.1.4. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест, с бассей-ном, в границах микрорайона ул. Нахимова – пер. 1-й Антипова – ул. Антипова – ул. Ракитянского Рудничного района | Всего | 4 600 | 185 436  |   |   |   |
| федеральный бюджет |  | 135 368  |   |   |   |
| областной бюджет  |  | 45 061  |   |   |   |
| городской бюджет | 4 600 | 5 007  |   |   |   |
| 1.1.5. Проектирование, снос существу-ющего здания и строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в ж.р. Ягуновский (ул. Барнаульская, 21) | Всего | 4 200 | 174 792 |   |   |   |
| федеральный бюджет |  | 127 598 |   |   |   |
| областной бюджет  |  | 42 475 |   |   |   |
| городской бюджет | 4 200 | 4 719 |   |   |   |
| 1.1.6. Строительство дошкольной образовательной организации на 74 места в Рудничном районе (ул. Суворова, 10) | Всего |  | 99 184 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 99 184 |  |  |  |
| 1.1.7. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест, с бассейном, в микрорайоне № 15а Центрального района (стр. № 9) | Всего |  | 6 324 | 318 868  |   |   |
| федеральный бюджет |  |  | 232 774  |   |   |
| областной бюджет  |  |  | 77 485  |   |   |
| городской бюджет |  | 6 324 | 8 609  |   |   |
| 1.1.8. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в ж.р. Лесная поляна (строительный №5) | Всего |   | 6 956 | 374 731 |   |   |
| федеральный бюджет |   |  | 273 553 |   |   |
| областной бюджет  |   |  | 91 060 |   |   |
| городской бюджет |   | 6 956 | 10 118 |   |   |
| 1.1.9. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 2 ж.р. Лесная Поляна (строительный №17) | Всего |   | 6 956  | 374 731  |  |  |
| федеральный бюджет |   |   | 273 553  |  |  |
| областной бюджет  |   |   | 91 060  |  |  |
| городской бюджет |   | 6 956  | 10 118  |  |  |
| 1.1.10. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест, с бассейном, в микрорайоне № 14 Заводского района (строительный №60) | Всего |  |  | 6 558  | 330 992 |  |
| федеральный бюджет |  |  |   | 241 624  |   |
| областной бюджет  |  |  |   | 80 431  |   |
| городской бюджет |  |  | 6 558  | 8 937  |   |
| 1.1.11. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 230 мест в микрорайоне № 7б Центрального района | Всего |  |  | 6 011  | 220 421  |   |
| федеральный бюджет |  |  |   | 160 908  |   |
| областной бюджет  |  |  |   | 53 562  |   |
| городской бюджет |  |  | 6 011  | 5 951  |   |
| 1.1.12. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест с бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района (строительный №46) | Всего |   |   | 6 558 | 330 992 |   |
| федеральный бюджет |   |   |  | 241 624 |   |
| областной бюджет  |   |   |  | 80 431 |   |
| городской бюджет |   |   | 6 558 | 8 937 |   |
| 1.1.13. Проектирование и строительство встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организации на 167 мест в микрорайоне Марковцева-5 Ленинского района | Всего |  |  |  | 4 538 | 195 705  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 142 865  |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 47 556  |
| городской бюджет |  |  |  | 4 538 | 5 284  |
| 1.1.14. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в микрорайоне № 12а Рудничного района | Всего |   |  |  | 6 240 | 228 798  |
| федеральный бюджет |   |  |  |  | 167 022  |
| областной бюджет  |   |  |  |  | 55 598  |
| городской бюджет |   |  |  | 6 240 | 6 178  |
| 1.1.15. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 15а Центрального района | Всего |   |  |  | 7 488 | 403 758  |
| федеральный бюджет |   |  |  |  | 294 744  |
| областной бюджет  |   |  |  |  | 98 113  |
| городской бюджет |   |  |  | 7 488 | 10 901  |
| 1.1.16. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест западнее дома № 14 по ул. Варяжскойв жилом районе Промышленновский | Всего |  |  |  |  | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 11/1 Центрального района | Всего |  |  |  |  | 7 772 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  | 7 772 |
| 1.1.18. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 64 Ленинского района | Всего |  |  |  |  | 7 772 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  | 7 772 |
| **1.2. Проектирование, строительство и реконструкция общеобразовательных организаций** | **Всего** | **887 916** | **1 406 353** | **1 279 964** | **1 744 713** | **1 719 535** |
| **федеральный бюджет** | **631 868** | **1 017 405** | **917 219** | **1 256 248** | **1 237 637** |
| **областной бюджет**  | **154 052** | **338 670** | **305 321** | **418 176** | **411 981** |
| **городской бюджет** | **101 996** | **50 278** | **57 424** | **70 289** | **69 917** |
| 1.2.1. Строительство общеобразователь-ной организации на 1050 мест, с бассейном, в микрорайоне № 12 Рудничного района (строительный №31) | Всего | 613 415 | 581 161 |   |   |   |
| федеральный бюджет | 439 513 | 424 248 |   |   |   |
| областной бюджет  | 90 021 | 141 222 |   |   |   |
| городской бюджет | 83 881 | 15 691 |   |   |   |
| 1.2.2. Проектирование и строительство дополнительного двухэтажного блока начальной общеобразователь-ной организации на 300 мест к МБОУ «Лицей №89» в микрорайоне № 6 Рудничного района (ул. Ю.Смирнова, 18а) | Всего | 263 501 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 192 355 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 64 031 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 7 115 |  |  |  |  |
| 1.2.3. Проектирование и строительство общеобразователь-ной организации на 1050 мест в микрорайоне № 2 ж.р. Лесная Поляна | Всего | 11 000 | 812 544 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 593 157 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 197 448 |  |  |  |
| городской бюджет | 11 000 | 21 939 |  |  |  |
| 1.2.4. Проектирование и строительство общеобразователь-ной организации на 1225 мест с бассейном в микрорайоне № 7б Центрального р-на | Всего |  | 12 648 | 1 256 465 |   |   |
| федеральный бюджет |  |  | 917 219 |   |   |
| областной бюджет  |  |  | 305 321 |   |   |
| городской бюджет |  | 12 648 | 33 925 |  |   |
| 1.2.5. Проектирование и строительство общеобразователь-ной организации на 825 мест в границах микрорайона ул. Нахимова – пер. 1-й Антипова – ул. Антипова – ул. Ракитянского Рудничного района | Всего |  |  | 10 930 | 669 420 |   |
| федеральный бюджет |  |  |  | 488 677 |   |
| областной бюджет  |  |  |  | 162 669 |   |
| городской бюджет |  |  | 10 930 | 18 074 |   |
| 1.2.6.Проектирование и строительство общеобразователь-ной организации на 1050 мест, с бассейном, в микрорайоне №15а Центрального р-на | Всего |  |  | 12 569 | 1 051 468 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 767 571 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 255 507 |  |
| городской бюджет |  |  | 12 569 | 28 390 |  |
| 1.2.7. Проектирование и строительство общеобразователь-ной организации на 550 мест, с бассейном, в микрорайоне № 13 Рудничного района | Всего |   |  |  | 10 778 | 603 970 |
| федеральный бюджет |   |  |  |  | 440 898 |
| областной бюджет  |   |  |  |  | 146 765 |
| городской бюджет |   |  |  | 10 778 | 16 307 |
| 1.2.8. Проектирование и строительство общеобразователь-ной организации на 1050 мест, с бассейном, в микрорайоне № 11/1 Центрального р-на | Всего |   |   |  | 13 047 | 1 091 423 |
| федеральный бюджет |   |   |  |  | 796 739 |
| областной бюджет  |   |   |  |  | 265 216 |
| городской бюджет |   |   |  | 13 047 | 29 468 |
| 1.2.9. Проектирование и строительство общеобразователь-ной организации на 550 мест в микрорайоне № 74 Ленинского района | Всего |  |  |  |  | 10 599 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  | 10 599 |
| 1.2.10. Проектирование и строительство общеобразователь-ной организации на 1050 мест, с бассейном, в микрорайоне № 64 Ленинского района | Всего |  |  |  |  | 13 543 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  | 13 543 |
| **2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры** | **Всего** |  | **3 162** | **86 347** | **360 106** | **594 769** |
| **федеральный бюджет** |  |  | **55 852** | **254 595** | **434 181** |
| **областной бюджет**  |  |  | **18 592** | **84 749** | **144 529** |
| **городской бюджет** |  | **3 162** | **11 903** | **20 762** | **16 059** |
| 2.1.1. Проектирование и строительство концертного зала школы искусств на 250 мест в Рудничном районе (ул. Институтская, 26а) | Всего |   | 3 162 | 76 510 |   |   |
| федеральный бюджет |   |  | 55 852 |   |   |
| областной бюджет  |   |  | 18 592 |   |   |
| городской бюджет |   | 3 162 | 2 066 |   |   |
| 2.1.2. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (школа искусств) на 400 мест в микрорайоне № 12 Рудничного района | Всего |   |   | 9 837 | 348 761 |  |
| федеральный бюджет |   |   |  | 254 595 |  |
| областной бюджет  |   |   |  | 84 749 |  |
| городской бюджет |   |   | 9 837 | 9 417 |  |
| 2.1.3. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (школа искусств) со спортивным комплексом в микрорайоне № 14 Заводского района | Всего |   |   |  | 11 345 | 594 769 |
| федеральный бюджет |   |   |  |  | 434 181 |
| областной бюджет  |   |   |  |  | 144 529 |
| городской бюджет |   |   |  | 11 345 | 16 059 |
| **2.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | **Всего** |  | **4 216** | **131 160** | **4 538** | **142 585** |
| **федеральный бюджет** |  |  | **95 747** |  | **104 087** |
| **областной бюджет**  |  |  | **31 872** |  | **34 648** |
| **городской бюджет** |  | **4 216** | **3 541** | **4 538** | **3 850** |
| 2.2.1. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного сооружения (мини-футбол) в восточном планировочном районе Ленинского района | Всего |  | 4 216 | 131 160 |   |   |
| федеральный бюджет |  |  | 95 747 |   |   |
| областной бюджет  |  |  | 31 872 |   |   |
| городской бюджет |  | 4 216 | 3 541 |   |   |
| 2.2.2. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного соору-жения (хоккей с шайбой) в восточном планировочном районе Ленинского района | Всего |  |  |  | 4 538 | 142 585 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 104 087 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 34 648 |
| городской бюджет |  |  |  | 4 538 | 3 850 |

Таблица 4

| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов на II этап, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2023 год2024 год | 2025 год2026 год | 2027 год2028 год | 2029 год2030 год | 2031 год2032 год |
| 1 | 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 |
| **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Кемерово**  | **Всего** | **3 249 218****3 257 044** | **3 181 463****3 366 061** | **3 063 046****3 179 076** | **3 163 152****3 474 241** | **3 639 027****4 035 996** |
| **федеральный бюджет** | **2 332 910****2 347 816** | **2 284 297****2 421 304** | **2 198 063****2 285 528** | **2 273 890****2 503 714** | **2 611 868****2 946 276** |
| **областной бюджет**  | **776 571****781 534** | **760 390****805 996** | **731 684****760 798** | **756 925****833 429** | **869 430****980 748** |
| **городской бюджет** | **139 737****127694** | **136 776****138 761** | **133 299****132 750** | **132 337****137 098** | **157 729****108 972** |
| **1.1. Проектирование, строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций**  | **Всего** | **1 016 718****961 883** | **920 502****936 736** | **952 777****914 383** | **987 387****935 613** | **1 164 036****1 022 870** |
| **федеральный бюджет** | **727 926****689 948** | **659 274****670 898** | **682 974****654 110** | **707 782****666 809** | **835 621****746 694** |
| **областной бюджет**  | **242 310****229 668** | **219 458****223 326** | **227 346****217 738** | **235 604****221 965** | **278 159****248 558** |
| **городской бюджет** | **46 482****42 267** | **41 770****42 512** | **42 457****42 535** | **44 001****46 839** | **50 256****27 618** |
| 1.1.15. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест западнее дома № 14 по ул. Варяжской в жилом районе Промышленновский | Всего | 158 956 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 116 038 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 38 626 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 4 292 |  |  |  |  |
| 1.1.16. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 11/1 Центрального района | Всего | 419 102 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 305 944 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 101 842 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 11 316 |  |  |  |  |
| 1.1.17. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 64 Ленинского района | Всего | 419 102 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 305 944 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 101 842 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 11 316 |  |  |  |  |
| 1.1.18. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест, с бассейном, в микрорайоне № 7Б Центрального района | Всего | 7 334370 176 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 270 229 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 89 953 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 7 3349 995 |  |  |  |  |
| 1.1.19. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации, с бассейном, на 280 мест в микрорайоне № 74 Ленинского района  | Всего | 7 334370 176 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 270 229 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 89 953 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 7 3349 995 |  |  |  |  |
| 1.1.20. Проектирование и реконструкция нежилого здания под размещение дошкольной образовательной организации на 120 мест в Кировском районе (ул. Халтурина, 3а) | Всего | 4 890 204 781 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 149 490 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 49 762 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 4 890 5 529 |  |  |  |  |
| 1.1.21. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 72 Ленинского района | Всего | 8 374 | 451 558 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 329 637 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 109 729 |  |  |  |
| городской бюджет | 8 374 | 12 192 |  |  |  |
| 1.1.22. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 12/1 Центрального района | Всего | 8 374 | 451 558 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 329 637 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 109 729 |  |  |  |
| городской бюджет | 8 374 | 12 192 |  |  |  |
| 1.1.23. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне №11/2 Центрального района | Всего |  | 8 693 459 519 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 335 449 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 111 663 |  |  |  |
| городской бюджет |  | 8 693 12 407 |  |  |  |
| 1.1.24. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 64 Ленинского района  | Всего |  | 8 693 459 519 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 335 449 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 111 663 |  |  |  |
| городской бюджет |  | 8 693 12 407 |  |  |  |
| 1.1.25. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 11/2 Центрального района | Всего |  | 8 849 | 467 790 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 341 487 |  |  |
| областной бюджет  |  |  | 113 673 |  |  |
| городской бюджет |  | 8 849 | 12 630 |  |  |
| 1.1.26. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 14а Заводского района | Всего |  | 8 849 | 467 790 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 341 487 |  |  |
| областной бюджет  |  |  | 113 673 |  |  |
| городской бюджет |  | 8 849 | 12 630 |  |  |
| 1.1.27. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест в микрорайоне №11б Рудничного района | Всего |  |  | 8 189419 831 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 306 477 |  |  |
| областной бюджет  |  |  | 102 019 |  |  |
| городской бюджет |  |  | 8 18911 335 |  |  |
| 1.1.28. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 72 Ленинского района  | Всего |  |  | 9 008476 210 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 347 633 |  |  |
| областной бюджет  |  |  | 115 719 |  |  |
| городской бюджет |  |  | 9 00812 858 |  |  |
| 1.1.29. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 64 Ленинского района  | Всего |  |  | 9 171 | 484 782 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 353 891 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 117 802 |  |
| городской бюджет |  |  | 9 171 | 13 089 |  |
| 1.1.30. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне №11/2 Центрального района | Всего |  |  | 9 171 | 484 782 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 353 891 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 117 802 |  |
| городской бюджет |  |  | 9 171 | 13 089 |  |
| 1.1.31. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест, с бассейном, в микрорайоне №12/1 Центрального района | Всего |  |  |  | 8 487419 929 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 306 548 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 102 043 |  |
| городской бюджет |  |  |  | 8 48711 338 |  |
| 1.1.32. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 14а Заводского района | Всего |  |  |  | 9 336493 508 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 360 261 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 119 922 |  |
| городской бюджет |  |  |  | 9 336 13 325 |  |
| 1.1.33. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест, с бассейном, в микрорайоне № 21а Заводского района | Всего |  |  |  | 8 640 | 427 488 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 312 066 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 103 880 |
| городской бюджет |  |  |  | 8 640 | 11 542 |
| 1.1.34. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест, с бассейном, в микрорайоне № 12 Рудничного района | Всего |  |  |  | 7 776 | 399 442 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 291 593 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 97 064 |
| городской бюджет |  |  |  | 7 776 | 10 785 |
| 1.1.35. Проектирование и реконструкция дошкольной образовательной организации на 250 мест в микрорайоне № 26 Ленинского района (просп. Комсомольский, 55) | Всего |  |  |  | 5 760 | 317 756 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 231 962 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 77 215 |
| городской бюджет |  |  |  | 5 760 | 8 579 |
| 1.1.36. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне №11б Рудничного района | Всего |  |  |  |  | 9 675511 435 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 373 347 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 124 279 |
| городской бюджет |  |  |  |  | 9 67513 809 |
| 1.1.37. Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, с бассейном, в микрорайоне № 14а Заводского района  | Всего |  |  |  |  | 9 675511 435 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 373 347 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 124 279 |
| городской бюджет |  |  |  |  | 9 67513 809 |
| **1.2. Проектирование, строительство и реконструкция общеобразовательных организаций**  | **Всего** | **1 772 909****1 838 376** | **1 466 697****1 932 005** | **1 279 688****1 072 129** | **1 341 024****2 191 520** | **2 293 094****2 699 082** |
| **федеральный бюджет** | **1 275 930****1 324 415** | **1 050 979****1 399 108** | **923 212****770 990** | **956 747****1 587 721** | **1 648 277****1 970 330** |
| **областной бюджет**  | **424 727****440 867** | **349 846****465 731** | **307 316****256 644** | **318 479****528 516** | **548 673****655 877** |
| **городской бюджет** | **72 252****73 094** | **65 872****67 166** | **49 160****44 495** | **65 798****75 283** | **96 144****72 875** |
| 1.2.9.Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 550 мест в микрорайоне № 74 Ленинского района | Всего | 614 952 |   |   |   |  |
| федеральный бюджет | 448 915 |   |   |   |  |
| областной бюджет  | 149 433 |   |   |   |  |
| городской бюджет | 16 604 |   |   |   |  |
| 1.2.10.Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1050 мест в микрорайоне № 64 Ленинского района | Всего | 1 132 897 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 827 015 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 275 294 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 30 588 |  |  |  |  |
| 1.2.11.Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1050 мест в ж.р. Ягуновский | Всего | 14 0581 175 947 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 858 441 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 285 755 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 14 05831 751 |  |  |  |  |
| 1.2.12. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 550 мест в микрорайоне № 62 Ленинского района  | Всего | 11 002 638 321 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 465 974 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 155 112 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 11 002 17 235 |  |  |  |  |
| 1.2.13. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 825 мест в микрорайоне № 61 Ленинского района  | Всего | 12 688 | 777 120 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 567 298 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 188 840 |  |  |  |
| городской бюджет | 12 688 | 20 982 |  |  |  |
| 1.2.14. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 550 мест в микрорайоне № 4 ж.р. Лесная Поляна  | Всего | 11 420 | 662 577 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 483 681 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 161 006 |  |  |  |
| городской бюджет | 11 420 | 17 890 |  |  |  |
| 1.2.15. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1050 мест с бассейном в микрорайоне №11/2 Центрального района | Всего |  | 15 1461 242 312 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 906 888 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 301 882 |  |  |  |
| городской бюджет |  | 15 14633 542 |  |  |  |
| 1.2.16. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 550 мест в микрорайоне № 55 Заводского района | Всего |  | 11 854674 274 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 492 220 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 163 849 |  |  |  |
| городской бюджет |  | 11 85418 205 |  |  |  |
| 1.2.17. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1050 мест с бассейном в микрорайоне №12/1 Центрального района | Всего |  | 15 419 | 1264674 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 923 212 |  |  |
| областной бюджет  |  |  | 307 316 |  |  |
| городской бюджет |  | 15 419 | 34 146 |  |  |
| 1.2.18. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1050 мест, с бассейном, в микрорайоне № 14а Заводского района | Всего |  |  | 15 0141 056 150 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 770 990 |  |  |
| областной бюджет  |  |  | 256 644 |  |  |
| городской бюджет |  |  | 15 01428 516 |  |  |
| 1.2.19. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1050 мест, с бассейном, в микрорайоне № 72 Ленинского района | Всего |  |  | 15 979 | 1310613 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 956 747 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 318 479 |  |
| городской бюджет |  |  | 15 979 | 35 387 |  |
| 1.2.20. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 990 мест в микрорайоне № 8 ж.р. Лесная Поляна  | Всего |  |  |  | 14 8521080447 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 788 726 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 262 549 |  |
| городской бюджет |  |  |  | 14 85229 172 |  |
| 1.2.21. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1050 мест в микрорайоне № 14а Заводского района | Всего |  |  |  | 15 5591094514 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 798 995 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 265 967 |  |
| городской бюджет |  |  |  | 15 55929 552 |  |
| 1.2.22. Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1050 мест, с бассейном, в микрорайоне №11б Рудничного района | Всего |  |  |  | 16 559 | 1358219 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 991 500 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 330 047 |
| городской бюджет |  |  |  | 16 559 | 36 672 |
| 1.2.23. Проектирование и строительство общеобразовательной организации «Центр знаний» на 2700 мест, с двумя бассейнами, и двумя спортзалами в микрорайоне № 9 ж.р. Лесная Поляна | Всего |  |  |  |  | 934 8752 699 082 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 656 7771970330 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 218 626655 877 |
| городской бюджет |  |  |  |  | 59 47272 875 |
| **1.3. Проектирование, строительство и реконструкция других образовательных организаций**  | **Всего** | **456 785** | **786 362** | **500 210** | **341 348** |  |
| **федеральный бюджет** | **333 453** | **574 044** | **365 153** | **249 184** |  |
| **областной бюджет**  | **110 999** | **191 086** | **121 551** | **82 948** |  |
| **городской бюджет** | **12 333** | **21 232** | **13 506** | **9 216** |  |
| 1.3.1. Проектирование и строительство организации дополнительного образования на 190 мест, для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в микрорайоне №11б Рудничного района | Всего | 456 785 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 333 453 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 110 999 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 12 333 |  |  |  |  |
| 1.3.2. Проектирование и строительство организации дополнительного образования на 300 мест в микрорайоне № 11 Рудничного района | Всего |  | 312 219 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 227 920 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 75 869 |  |  |  |
| городской бюджет |  | 8 430 |  |  |  |
| 1.3.3. Проектирование и строительство организации дополнительного образования на 190 мест, для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в микрорайоне №11/2 Центрального района | Всего |  | 474 143 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 346 124 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 115 217 |  |  |  |
| городской бюджет |  | 12 802 |  |  |  |
| 1.3.4. Проектирование и строительство организации дополнительного образования на 190 мест, для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в микрорайоне № 14а Заводского района | Всего |  |  | 500 210 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 365 153 |  |  |
| областной бюджет  |  |  | 121 551 |  |  |
| городской бюджет |  |  | 13 506 |  |  |
| 1.3.5. Проектирование и строительство организации дополнительного образования в микрорайоне № 14а Заводского района | Всего |  |  |  | 341 348 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 249 184 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 82 948 |  |
| городской бюджет |  |  |  | 9 216 |  |
| **2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры** | **Всего** | **308 695** | **7 902****489 275** | **415 022****543 660** | **468 424** |  |
| **федеральный бюджет** | **222 339** | **351 298** | **293 002****390 786** | **341 950** |  |
| **областной бюджет**  | **74 011** | **116 939** | **97 534****130 083** | **113 827** |  |
| **городской бюджет** | **12 345** | **7 902****21 038** | **24 486****22 791** | **12 647** |  |
| 2.1.4. Проектирование и строительство встроенно-пристроенной библиотеки в микрорайоне № 12/1 Центрального района | Всего | 308 695 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 222 339 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 74 011 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 12 345 |  |  |  |  |
| 2.1.5. Проектирование и строительство культурно-досугового центра с библиотекой, школой искусств на 300 учащихся в микрорайоне № 2 ж.р. Лесная Поляна | Всего |  | 7 902481 230 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 351 298 |  |  |  |
| областной бюджет  |  | 116 939 |  |  |  |
| городской бюджет |  | 7 90212 993 |  |  |  |
| 2.1.6. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (центр детского творчества с детско-юношеским клубом на 550 мест) в микрорайоне № 12/1 Центрального района | Всего |   | 8 045 | 401 373 |  |  |
| федеральный бюджет |   |  | 293 002 |  |  |
| областной бюджет  |   |  | 97 534 |  |  |
| городской бюджет |   | 8 045 | 10 837 |  |  |
| 2.1.7. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (школы искусств) на 500 мест в микрорайоне № 15а Центрального района | Всего |  |  | 13 649535 323 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 390 786 |  |  |
| областной бюджет  |  |  | 130 083 |  |  |
| городской бюджет |  |  | 13 64914 454 |  |  |
| 2.1.8. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (школы искусств) на 300 мест в микрорайоне № 68 Ленинского района | Всего |  |  | 8 337 | 468 424 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 341 950 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 113 827 |  |
| городской бюджет |  |  | 8 337 | 12 647 |  |
| **2.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | **Всего** | **150 896** | **8 045** | **415 559****148 694** | **366 317****5 760** | **181 897****314 044** |
| **федеральный бюджет** | **106 715** |  | **298 875****104 489** | **267 411** | **127 970****229 252** |
| **областной бюджет**  | **35 523** |  | **99 488****34 782** | **89 015** | **42 598****76 313** |
| **городской бюджет** | **8 658** | **8 045** | **17 196****9 423** | **9 891****5 760** | **11 329****8 479** |
| 2.2.3. Проектирование и строительство открытых плоскостных спортивных соору-жений на 70 мест в микрорайоне № 68 Ленинского района | Всего | 150 896 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 106 715 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 35 523 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 8 658 |  |  |  |  |
| 2.2.4. Проектирование и строительство организации дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа) на 550 мест в микрорайоне № 72 Ленинского района | Всего |  | 8 045 | 409 417 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 298 875 |  |  |
| областной бюджет  |  |  | 99 488 |  |  |
| городской бюджет |  | 8 045 | 11 054 |  |  |
| 2.2.5. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного сооружения с бассейном на 50 человек в микрорайоне № 12 Рудничного района | Всего |  |  | 6 142143 136 | 145 768 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 104 489 | 106 410 |  |
| областной бюджет  |  |  | 34 782 | 35 422 |  |
| городской бюджет |  |  | 6 1423 865 | 3 936 |  |
| 2.2.6. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного сооружения (лыжи) в микрорайоне № 3, западной части микрорайона № 2 ж.р. Лесная Поляна | Всего |  |  | 5 558 | 220 549 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 161 001 |  |
| областной бюджет  |  |  |  | 53 593 |  |
| городской бюджет |  |  | 5 558 | 5 955 |  |
| 2.2.7. Проектирование и строительство открытого спортивного сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с искусственным покрытием для футбола, беговыми дорожками, спортивными площадками) в микрорайоне ул. Нахимова – пер. 1-й Антипова – ул. Ракитянского Рудничного района | Всего |  |  |  | 5 760 | 175 301 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 127 970 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 42 598 |
| городской бюджет |  |  |  | 5 760 | 4 733 |
| 2.2.8. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного сооружения на 50 человек с бассейном в микрорайоне № 72 Ленинского района | Всего |  |  |  |  | 6 596314 044 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 229 252 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 76 313 |
| городской бюджет |  |  |  |  | 6 5968 479 |

1. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Целевые показатели развития учреждений культуры, физической культуры и спорта определяются нормативами обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки», распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р «Об утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

|  №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок определения (формула) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Для дошкольного образования: |
|  | Доля детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5 – 6 лет, %  | (Численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях / численность детей в возрасте 1,5 – 6 лет в муниципальном образовании) × 100% | 78,1 | 78,2 | 79,1 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  | Доля детей в возрасте 1,5 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1,5 – 6 лет, % | (Численность детей в возрасте 1,5 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения / численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет в муниципальном образовании) × 100% | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0 |
| Для общего и дополнительного образования: |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | (Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену / общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях) × 100% | 21,2 | 21,6 | 21,0 | 20,8 | 20,2 | 19,5 | 18,9 | 17,7 | 16,7 | 15,5 | 13,9 | 12,4 | 10,8 | 9,1 | 5,0 |
|  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | (Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности / численность детей в возрасте 5 – 18 лет в муниципальном образовании) × 100% | 80 | 82,3 | 84 | 85 | 85,9 | 88,3 | 90 | 90,2 | 91,5 | 91,9 | 92,3 | 93 | 94,1 | 94,5 | 95 |
| Для культуры: |
|  | Уровень достижения норматива обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного типа, % | (Фактическое количество учреждений культурно-досугового типа / нормативное количество учреждений культурно-досугового типа) × 100% | 48,27 | 47,96 | 47,66 | 47,36 | 47,06 | 51,97 | 51,64 | 51,33 | 51,01 | 55,77 | 55,43 | 55,1 | 54,77 | 54,45 | 54,12 |
|  | Уровень достижения норматива обеспеченности населения библиотеками, % | (Фактическое количество библиотек / нормативное количество библиотек) × 100% | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
|  | Доля населения, удовлетворенная качеством предоставления услуг в сфере культуры, в общей численности населения города Кемерово, % | (Численность населения, удовлетворенная предоставлением услуг в сфере культуры / численность населения муниципального образования) × 100% | 72,5 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| Для физической культуры и массового спорта: |
|  | Уровень достижения норматива обеспечен-ности населения плавательными бассейнами, % | (Фактическая общая площадь зеркала воды / нормативная общая площадь зеркала воды) × 100% | 43,22 | 41,00 | 41,08 | 41,12 | 43,07 | 42,99 | 42,89 | 41,10 | 41,06 | 40,99 | 39,43 | 41,49 | 39,99 | 39,92 | 45,82 |
|  | Уровень достижения норматива обеспеченности населения спортивными залами, % | (Фактическая общая площадь спортивных залов / нормативная общая площадь спортивных залов) × 100%  | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Кемерово, % | (Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом / численность населения муниципального образования) × 100% | 54,87 | 57,00 | 58,40 | 59,80 | 61,20 | 62,60 | 64,00 | 64,54 | 65,08 | 65,62 | 66,16 | 66,70 | 67,24 | 67,78 | 68,32 |

1. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского округа

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить сбалансированное развитие и эффективное функционирование социальной инфраструктуры города Кемерово в целом и в частности по следующим сферам:

| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| Сфера образования: |
| 1.1. | Проектирование, строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование, ликвидация очередности детей на поступление в детские сады |
| 1.2. | Проектирование, строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений | Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование, ликвидация численности обучающихся во вторую смену |
| 1.3. | Проектирование, строительство и реконструкция других образовательных учреждений | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, достижение, повышение уровня достижения норматива обеспеченности специальными условиями для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, модернизация материально-технической базы учреждений образования, в том числе муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
| Сфера культуры: |  |
| 1. 2.1.
 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры | Обеспечение развития творческого потенциала населения, условий для досуга населения по различным направлениям, а также сохранение и развитие традиций культуры |
| Сфера физической культуры и массового спорта: |
| 1. 2.2.
 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | Создание условий для увеличения доли населения всех возрастных групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

Реализация мероприятий программы соответствует местным нормативам градостроительного проектирования города Кемерово, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 146.

1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового
и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В целях реализации мероприятий Программы необходимо обеспечить своевременное принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Кемерово. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными Программой.

При необходимости дополнительного финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой, предусмотреть внесение изменений в правовые акты Кемеровского городского Совета народных депутатов о бюджете города Кемерово

В случае если источником финансирования мероприятий являются средства федерального и областного бюджетов, в целях своевременной реализации мероприятий Программы организовать заключение соглашений о предоставлении субсидий с органами государственной власти.

В целях информационного обеспечения Программы необходимо реализовать целевой блок мероприятий в средствах массовой информации путем проведения пресс-конференций, в том числе выездных на место строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры, рассказывающих о ходе реализации программы, а также подготовки информационных сообщений о проведении отдельных мероприятий Программы.