**ВЫПИСКА**

**ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ от 11.06.2021**

**по организации мероприятий по внесению изменений в утвержденные проекты межевания территорий планировочных единиц жилой застройки, расположенных в границах муниципального образования город Кемерово**

Решили:

Внести изменения в перечень планировочных единиц с целью проведения работ по образованию земельных участков под многоквартирными жилыми домами, изложив в следующей редакции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ этапа***  | ***Перечень микрорайонов*** | ***Корректировка проекта межевания******(срок выполнения работ по муниципальному контракту)*** | ***Процедура проведения публичных слушаний\* (количество дней)*** | ***Осуществление******Государственного кадастрового учета******(количество дней)*** |
| 1 | 1. Центральный район, в границах красных линий просп. Кузнецкий-ул. Н.Островского - ул.Кирова - просп. Советский;2. Ленинский район, микрорайон 25; | **30.04.2021**  | **65**  | **10** |
| 2 | 3. Центральный район, микрорайон № 12 в границах красных линий ул. Кирова - ул. Дзержинского - ул. Ноградская - ул. Весенняя - ул. Красноармейская;4. Центральный район, в границах просп. Советский – ул. Кузбасская – просп. Кузнецкий – ул. Ноградская; | **15.06.2021** | **65** | **10** |
| 3 | 5. Кировский район, микрорайон в границах ул. Аллейная – ул. Инициативная – ул. Черемховская – с севера до земельных участков гаражей;6. Кировский район, квартал в границах ул. Инициативная – ул. Рекордная – ул. Александрова – ул. Леонова; 7. Центральный район, микрорайон в границах ул. Весенняя–ул. Красноармейская– ул. Коммунистическая– ул. Дзержинского;8. Жилой район Ягуновский, микрорайон в границах пер. 3-й Иланский – ул. Масальская – ул. Инженерная – ул. Белозерная - Заводский район;9. Жилой район Ягуновский, квартал в границах ул. Барнаульская – ул. Масальская - ул. Белозерная;10. Центральный район, квартал 7 в границах красных линий просп. Советский – ул. Ноградская – ул. Кирова;11.Центральный район, микрорайон 48 в границах красных линий просп. Советский – ул. Кузбасская – ул. Кирова – ул. Ноградская; | **30.05.2021** | **65** | **10** |
| 4 | 12. Центральный район, микрорайон № 3/1;13. Центральный район, микрорайон 10 (просп. Советский -ул. 50 лет Октября - ул. Красная - ул. Васильева;14. Рудничный район, микрорайон 12а;15. Центральный район, квартал 8;16. Центральный район, микрорайон 15; | **30.06.2021** | **65** | **10** |
| 5 | 17. Центральный район, микрорайон 20; | **12.07.2021** | **65** | **10** |
| 6 | 18. Микрорайон в границах улиц: просп. Шахтеров - ул. Цимлянская – ул. Смирнова – 2-й Тульский переулок;19. Центральный район, квартал 16 (ул. Васильева - ул. 50 лет Октября - ул. Красная - ул. Красноармейская);  | **20.07.2021** | **65** | **10** |
| 7 | 20. Рудничный район, микрорайон 13;21. Рудничный район, микрорайон 10; | **-** | **-** | **30.07.2021** |
| 8 | 22. Рудничный район, микрорайон 5;23. Рудничный район, микрорайон 6;24. Заводский район, микрорайон 32; 25. Центральный район, микрорайон 7;  | **30.07.2021** | **65** | **10** |
| 9 | 26.Рудничный район, микрорайон 11;27.Центральный район, микрорайон 14;28. Заводский район, микрорайон 14. | **30.08.2021** | **65** | **10** |

Проведение вышеуказанных работ осуществляется за счет средств местного бюджета.

Секретарь Любенко М.А.

Тел.58-21-96