**ВЫПИСКА**

**ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ**

**по организации мероприятий по внесению изменений в утвержденные проекты межевания территорий планировочных единиц жилой застройки, расположенных в границах муниципального образования город Кемерово**

Решили:

Во исполнение п. 4.2 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» утвердить перечень планировочных единиц с целью проведения работ по образованию земельных участков под многоквартирными жилыми домами, определить сроки проведения работ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ этапа*** | ***Перечень микрорайонов*** | ***Корректировка проекта межевания***  ***(срок выполнения работ по муниципальному контракту)*** | ***Процедура проведения публичных слушаний\* (количество дней)*** | ***Осуществление***  ***Государственного кадастрового учета***  ***(количество дней)*** |
| 1 | - микрорайон № 4-5 Центрального района города Кемерово;  - микрорайон № 6-49 Центрального района города Кемерово;  - микрорайон № 54 Заводского района города Кемерово | **сентябрь-октябрь 2022** | **65** | **10** |
| 2 | - Кировский района города Кемерово микрорайон в границах улиц Попова – Смоленская – Инициативная – Аллейная;  - микрорайон № 7 Рудничного района города Кемерово;  - микрорайон № 19 Центрального района города Кемерово;  - микрорайон № 17 Ленинского района города Кемерово | **октябрь 2022** | **65** | **10** |
| 3 | - микрорайона № 11 Центрального района города Кемерово;  - микрорайон № 26 Ленинского района города Кемерово;  - микрорайон № 5 Заводского района города Кемерово;  - микрорайон № 6 Заводского района города Кемерово | **октябрь-ноябрь 2022** | **65** | **10** |
| 4 | - территория квартала № 12 Центрального района города Кемерово;  - микрорайон № 16 Ленинского района;  - микрорайон № 27 Ленинского района;  - микрорайон № 2-3 Центрального района;  -микрорайон № 19 Ленинского района города Кемерово;  -микрорайон № 20 Ленинского района города Кемерово;  - микрорайон № 22 Ленинского района города Кемерово;  - микрорайон № 23 Ленинского района города Кемерово;  - микрорайон № 24 Ленинского района города Кемерово;  - микрорайон № 14 Ленинского района города Кемерово;  - микрорайон № 18 Ленинского района города Кемерово  - микрорайон № 3 Центрального района города Кемерово;  микрорайон № 5 Центрального района города Кемерово | **ноябрь 2022** | **65** | **10** |
| 5 | - микрорайон № 39 Центрального района города Кемерово;  -микрорайон № 38 Центрального района города Кемерово. | **декабрь 2022** | **65** | **10** |

Проведение вышеуказанных работ осуществляется за счет средств местного бюджета.

Секретарь Любенко М.А.

Тел.58-21-96