**Извещение о начале образования земельных участков под многоквартирными жилыми домами по адресам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | адрес дома | Планируемый этап | | |
| Разработка схемы расположения и проведение процедуры публичных слушаний | Утверждение схемы уполномоченным органом | Подготовка межевого плана и постановка на кадастровый учет |
| 1 | ул. Инициативная, 41 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 2 | ул. Инициативная, 43 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 3 | ул. Инициативная, 45 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 5 | просп. Кузнецкий, 135а | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 7 | ул. Городецкая, 7 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 8 | ул. Городецкая, 9 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 9 | ул. Городецкая, 18 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 10 | ул. Городецкая, 20 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 11 | ул. Совхозная, 153а | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 13 | ул. Восстания, 17 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 14 | ул. Восстания, 18 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |
| 15 | ул. Восстания, 20 | март 2025 | май 2025 | июнь 2025 |

Сорокина Юлия Викторовна,

4305