ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

города Кемерово

от 20.10.2015  № 2495

Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(«дорожная карта») города Кемерово, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |
| 1 | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне МБУЗ «Городская клиническая больница №4». | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление здравоохранения | 2018 | Повышение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) |
| 2 | Размещение на сайтах учреждений здравоохранения информации по доступной среде, в т.ч. МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника №3» МБУЗ «Городская клиническая больница №4» МБУЗ «Городская клиническая больница №11» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление здравоохранения | 2016 | Повышение информированности потребителей услуг |
| 3 | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения МБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница №8» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление здравоохранения | 2018 по мере финансирования | Повышение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) |
| 4 | Выделение парковочных мест для автотранспорта инвалидов на территории учреждений здравоохранения МБУЗ «ДКБ №1» МБУЗ «Городская клиническая больница №11», ул. Вахрушева, 4а. ул. Новогодняя. 1 МБУЗ «Городская клиническая больница №4», ул. Невьянская, 12. | Федеральный закон от 14.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление здравоохранения | 2016 | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | Монтаж уличных тренажеров для инвалидов, монтаж пандуса, устройство санузла для маломобильных групп населения (западная трибуна ул. Кирова,41) |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2018 | Реабилитация и тренировочный эффект. Преодоление барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. Обеспечение маломобильных граждан условиями использования в полном объеме помещений. |
| 2 | Монтаж лифта в спортивном комплексе «Олимп», ул. Греческая деревня, 157а |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2018 | Преодоление барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |
| 3 | Монтаж пандуса, монтаж поручней МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2018 | Преодоление барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |
| 4 | Монтаж пандуса, поручней, устройство санузла для маломобильных групп населения в спортивном комплексе, просп. Молодежный,7/2 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016 | Преодоление барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |
| 5 | Монтаж пандусов в клубах по месту жительства: «Олимп», просп. Шахтеров,59; «Союз», бульв. Строителей,12 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2018 | Преодоление барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |
| 6 | Монтаж пандуса на главном входе МАОУ ДОД «Детская школа искусств №46», ул. Институтская,26а |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016 | Преодоление барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |
| 7 | Строительство пристройки начальной школы на 300 мест к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34», просп. Шахтеров,105 |  | Управление образования | 2016 | Преодоление барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |
| 8 | Строительство детского сада с бассейном в микрорайоне №14 на 280 мест (строительный №35) |  | Управление образования | 2017 | Преодоление барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |
| 9 | Устройство пандусов с поручнями учреждений здравоохранения: Ортопедическое отделение МАУЗ «ГКСП № 3», просп. Шахтеров, 47 Поликлиника №12 МБУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр», просп. Ленинградский, 49 Женская консультация МБУЗ «Городская клиническая больница №2», ул. Леонова, 26а Женская консультация №1 МБУЗ «Клиническая поликлиника №5» Стационар МБУЗ «Детская клиническая больница №2» | СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление здравоохранения | 2018 2016 2018 по мере финансирования 2018 по мере финансирования 2016 | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 10 | Установка сглаживающих устройств на пороги по пути следования МГН Терапевтический корпус МБУЗ «Городская клиническая больница №2» МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника №1» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление здравоохранения | 2016 2016 | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Приобретение перекладного пандуса для преодоления пороговых препятствий до 5см МБУЗ «Городская клиническая больница №4» МБУЗ «Детская клиническая больница №2» МБУЗ «Городская клиническая больница №11» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление здравоохранения | 2017 по мере финансирования 2016 2017 по мере финансирования | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 12 | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма МБУЗ «Городская клиническая больница №4» | Приказ МБУЗ «ГКБ №4» | Управление здравоохранения | 2016-2017 | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами |
| 13 | Расширение входных проемов на входе в травмпункт МБУЗ «ГКБ №1 им. М.Н.Горбуновой» | СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | Управление здравоохранения | 2016 | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 14 | Устройство пандуса с поручнями на прилегающей территории МБУЗ «Городская больница №13» Ремонт асфальтового покрытия пешеходного пути на прилегающей территории МБУЗ «Городская больница №13» Ремонт тротуара в женской консультации №2 МБУЗ «Клиническая поликлиника №5» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление здравоохранения | 2018 2018 2016 | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 15 | Оборудование санитарных комнат для инвалидов в хосписном отделении МБУЗ «Городская клиническая больница №4» | СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35 01-2001» | Управление здравоохранения | 2018 по мере финансирования | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 16 | Оборудование поручнями туалетных комнат МАУЗ «ГКСП №3», просп. Шахтеров, 34 Травматологическое отделение МБУЗ «Городская клиническая больница №2» Поликлиника №12, №2 МБУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр» МБУЗ «Городская клиническая больница №11» МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника №2» | СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | Управление здравоохранения | 2018 2016 2018 2018-2019 по мере финансирования 2016 | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 17 | Привлечение младшего персонала для сопровождения инвалидов МБУЗ «Городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Заведующие отделениями МБУЗ «ГКБ №3» | 2016-2018 | Повышение уровня и качества предоставляемых услуг |
| 18 | Установка кнопки помощи вызова у пандусов во всех подразделениях МБУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Начальник административно-хозяйственной службы МБУЗ «ККДЦ» | 2016 | Повышение уровня и качества предоставляемых услуг |
| 19 | Установка кнопок вызова медперсонала в травматологическом отделении МБУЗ «Городская клиническая больница №2» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Заместитель главного врача по АХЧ МБУЗ «ГКБ №2» | 2016 | Повышение уровня и качества предоставляемых услуг |
| 20 | Приобретение и установка электроподъемника для преодоления лестничных маршей МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника №11» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Заместитель главного врача по АХЧ МАУЗ «ГКСП №11» | 2016 | Обеспечение доступности для пациентов, передвигающихся на инвалидных креслах, к лечебным кабинетам поликлиники. |
| 21 | Приобретение кресла-коляски МБУЗ «Детская клиническая больница №1» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Начальник АХЧ МБУЗ «ДКБ №1» | 2016 | Повышение уровня и качества предоставляемых услуг |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 1 | Курсы повышения квалификации сотрудников МАУ «ГЦС «Кузбасс» | Приказ по учреждению о направлении работника на курсы повышения квалификации | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016 | Профессиональное обучение позволяет расширять и углублять ранее приобретенные знания, умения и навыки на уровне, достаточном для квалификации новой работы |
| 2 | Курсы повышения квалификации «Доступная среда» в г. Москва «Российский Международный Олимпийский Университет» для сотрудников МСАУ «Стадион Химик» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2018 | Программ оказывает содействие эффективному развитию доступной среды для людей с ограниченными возможностями в России |
| 3 | Курсы повышения квалификации для сотрудников МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №7» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2018 | Профессиональное обучение позволяет расширять и углублять ранее приобретенные знания, умения и навыки на уровне, достаточном для квалифицированной работы |
| 4 | Проведение ежеквартальных технических учебных занятий, инструктажей МБУЗ «Городская клиническая больница №4» |  | Управление здравоохранения | 2016-2018 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 5 | Обучение специалиста сурдопереводу МБУЗ «Городская клиническая больница №4» |  | Управление здравоохранения | 2016 | Получение качественной услуги инвалидов по слуху (предоставление услуг по сурдопереводу) |
| 6 | Обучение специалиста сурдопереводу МБУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр» |  | Управление здравоохранения | 2017 | Получение качественной услуги инвалидов по слуху (предоставление услуг по сурдопереводу) |
| 7 | Проведение обучающих семинаров для медицинских сестер МБУЗ «Городская клиническая больница №2» |  |  | 2016-2018 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 8 | Проведение занятий в «Школах здоровья» для родственников, осуществляющих уход за инвалидами» МБУЗ «Городская клиническая больница №2» |  | Заместитель главного врача по амбулаторной помощи МБУЗ «ГКБ №2» | 2016-2018 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 9 | Обучение персонала поликлиники безопасному использованию электроподъемника МАУЗ «ГКСП №11» |  | Заместитель главного врача по АХЧ МАУЗ «ГКСП №11» | 2016 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |

Начальник управления делами                                                                                                           В.И. Вылегжанина

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

города Кемерово

от 20.10.2015  № 2495

Перечень объектов и услуг общегородского Плана мероприятий по повышению значений

показателей доступности для инвалидов («дорожной карты»)

| № п/п | Наименование объекта (услуги) | Наименование показателя доступности объекта (услуги) для инвалидов | Единица измерения | Значения показателей | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | МСАУ г. Кемерово «Стадион Химик», ул. Кирова,41 | Пандус | шт. | - | - | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  |  | Санузел для маломобильных групп населения | шт. | 1 | - | - |  |
|  |  | Уличные тренажеры для инвалидов | шт. | 4 | 2 | - |  |
| 2 | СК «Олимп» МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1», ул. Греческая деревня,157а | Лифт | шт. | - | 1 | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 3 | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3», ул. Гагарина,118 | Пандус | шт. | - | - | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  |  | Поручни | шт. | 2 | - | - |  |
| 4 | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №6», просп. Молодежный,7/2 | Пандус | шт. | 4 | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  |  | Поручни | шт. | 4 | - | - |  |
|  |  | Специализированный санузел | шт. | 1 | - | - |  |
| 5 | МБУ «Клубы по месту жительства» (клуб «Олимп»), просп. Шахтеров,59 | Пандус | шт. | - | - | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 6 | МБУ «Клубы по месту жительства» (клуб «Союз»), бульв. Строителей,12 | Пандус | шт. | - | 1 | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 7 | МАОУ ДОД «Детская школа искусств №46», ул. Институтская,26а | Пандус | шт. | 1 | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 8 | МБС(К)ОУ «Школа-интернат №20», просп. Химиков,19г | Устройство тактильной плитки, адаптированного бордюрного камня на тротуарах |  | 1 | - | - | Управление образования |
| 9 | МБС(К)ОУ «Школа-интернат №22», ул. Пролетарская,20а | Восстановление асфальтобетонного покрытия |  | - | 1 | - | Управление образования |
| 10 | МБУЗ «Городская больница №1 им. М.А.Горбуновой» | Расширение входных проемов на входе в травмпункт | шт. | 1 | - | - | Управление здравоохранения |
| 11 | МБУЗ «Городская клиническая больница №2» | Установка сглаживающих устройств на пороги | шт. | 1 | - | - | Управление здравоохранения |
| 12 | МБУЗ «Городская клиническая больница №4» | Приобретение перекладного пандуса | шт. | - | 1 по мере финансирования | - | Управление здравоохранения |
| 13 | МБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница №8» | Приобретение и установка сигнализации и табличек для инвалидов с нарушением слуха и зрения |  | - | по мере финансирования | - | Управление здравоохранения |
| 14 | МБУЗ «Городская клиническая больница №11» | Приобретение перекладного пандуса | шт. | 1 | - | - | Управление здравоохранения |
| 15 | МБУЗ «Городская больница №13» | Пандус с поручнями |  | - | - | 1 | Управление здравоохранения |
| 16 | МБУЗ «Клиническая поликлиника №5» | Ремонт тротуара |  | 1 | - | - | Управление здравоохранения |
| 17 | МБУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр» | Оборудование поручней туалетных комнат | шт. | - | - | 1 | Управление здравоохранения |
| 18 | МБУЗ «Детская клиническая больница №1» | Выделение парковочных мест |  | 1 | - | - | Управление здравоохранения |
| 19 | МБУЗ «Детская клиническая больница №2» | Пандус с поручнями | шт. | 1 | - | - | Управление здравоохранения |
| 20 | МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника №1» | Установка сглаживающих устройств на пороги | шт. | 1 | - | - | Управление здравоохранения |
| 21 | МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника №2» | Оборудование поручней туалетных комнат | шт. | 1 | - | - | Управление здравоохранения |
| 22 | МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника №3» | Пандус с поручнями | шт. | - | - | 1 | Управление здравоохранения |
| 23 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района» | Капитальный ремонт актового зала с расширением дверных проемов |  | 1 | - | - | Управление социальной защиты населения |
| 24 | Вновь вводимые здания, сооружения, помещения и подлежащие реконструкции объекты города | Рассмотрение документов, предоставленных организациями города, для согласования соответствия проектных решений при строительстве, реконструкции объектов города |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Управление социальной защиты населения |
| 25 | Жилищный фонд | Осмотр объекта капитального строительства при приемке в эксплуатацию на предмет соответствия проектной документации |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства |
| 26 | Жилищный фонд | Мониторинг проводимых мероприятий по оборудованию жилых домов пандусами и поручнями (по решению собственников многоквартирных домов) |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 27 | Объекты потребительского рынка | Осуществление контроля за обеспечением доступности социально значимых объектов для людей с инвалидностью и маломобильных граждан |  |  |  |  | Управление потребительского рынка и развития предпринимательства |
| 28 |  | Адресная социальная помощь инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения |
| 29 |  | Проведение курса социальной реабилитации для инвалидов в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения |
| 30 |  | Предоставление услуг «социального такси» для доставки инвалидов к социально значимым объектам социальной сферы |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения |
| 31 |  | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе при организации собственного дела |  |  |  |  | ГКУ Центр занятости населения города Кемерово |
| 32 |  | Организация работы по заполнению раздела «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов» специализированной информационной системы «Интернет-портал» |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения |
| 33 |  | Проведение мероприятий, посвященных «Дню инвалида», направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения |
| 34 |  | Реализация ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов» в части выделение на муниципальных парковках мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов |  |  |  |  |  |

Начальник управления делами                                                                                                                       В.И. Вылегжанина