

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.11.2017 № 2911

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово

от 16.12.2016 № 3213 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» на 2017-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Кемерово от 16.12.2016 № 3213 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» на 2017-2021 годы» (далее – постановление):
   1. Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» на 2017-2021 годы» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
   2. Раздел 3. «Перечень мероприятий Муниципальной программы» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению:
   3. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
   4. В разделе 5. «Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы» приложения к постановлению:
      1. Графу 1 пункта 2.5. изложить в следующей редакции: «Техническое перевооружение электрокотельной (строительство газовой блочно-модульной котельной), Заводский район, ул. Подстанция 220, 5 (АО «Теплоэнерго»)».
      2. Дополнить раздел пунктом 2.12. согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам Т.В. Ананьину.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города | И.В. Середюк |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города Кемерово

от 13.11.2017 № 2911

1. Паспорт муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» на 2017-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово»  (далее по тексту – Муниципальная программа) |
| Разработчик  муниципальной программы | Управление экономического развития  (Е.В. Терзитская) |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово, муниципальное предприятие «Городской центр энергосбережения», управление образования администрации города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, управление социальной защиты населения администрации города Кемерово |
| Цели муниципальной программы | - Снижение потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности города |
| Задачи муниципальной программы | -сокращение потерь воды, тепловой и электрической энергии при её передаче потребителям ресурса;  - снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных и тепловых станциях;  - минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов муниципальными учреждениями и совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов  муниципальными учреждениями;  - сокращение потребления электрической энергии ресурсоснабжающими предприятиями. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам её реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы – 787 645,13 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2017 год – 178 016,94 тыс. рублей;  2018 год – 186 518,20 тыс. рублей;  2019 год – 148 470,79 тыс. рублей;  2020 год – 135 378,20 тыс. рублей;  2021 год – 138 261,00 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  бюджет города Кемерово – 15 799,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2017 год – 3 949,90 тыс. рублей;  2018 год – 3 949,90 тыс. рублей;  2019 год – 3 949,90 тыс. рублей;  2020 год – 3 949,90 тыс. рублей;  иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 771 845,53тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2017 год – 175 067,04 тыс. рублей;  2018 год – 182 568,30 тыс. рублей;  2019 год – 144 520,89 тыс. рублей;  2020 год – 131 428,30 тыс. рублей;  2021 год – 138 261,00 тыс. рублей;  Из них:  областной бюджет – 441,90 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 99,00 тыс. рублей;  2017 год – 114,30 тыс. рублей;  2018 год – 114,30 тыс. рублей;  2020 год – 114,30 тыс. рублей;  средства юридических и физических лиц – 771 403,63 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2017 год – 174 968,04 тыс. рублей;  2018 год – 182 454,00 тыс. рублей;  2019 год – 144 406,59 тыс. рублей;  2020 год – 131 314,00 тыс. рублей;  2021 год – 138 261,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - снижение показателей аварийности на сетях инженерно-технического обеспечения;  - снижение потерь в сетях инженерно-технического обеспечения;  - снижение расходов энергоресурсов на передачу и распределение в секторе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения;  - сокращение расходов бюджета на оплату энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. |

Начальник управления делами В.И. Вылегжанина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города Кемерово

от 13.11.2017 № 2911

1. **Перечень мероприятий Муниципальной программы**

Для достижения цели Муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Задача № 1. Сокращение потерь воды, тепловой и электрической энергии при её передаче потребителям ресурса. Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:

Организационные мероприятия:

* + актуализация энергетического паспорта АО «Теплоэнерго»;
  + проведение энергетического обследования ОАО «СКЭК»;
  + оценка потерь в электрических и тепловых сетях ОАО «СКЭК».

Технические и технологические мероприятия:

* + реконструкция теплоизоляции теплотрасс АО «Кемеровская теплосетевая компания»;
  + оценка аварийности и капитальный ремонт водопроводных сетей ОАО «СКЭК».

Задача № 2. Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных и тепловых станциях. Для решения данной задачи будет проведено одно организационное мероприятие:

* + проектные работы по техническому перевооружению угольной котельной (строительство газовой блочно-модульной котельной), севернее д. Журавлево, обслуживающей объекты МП «Отдых» (АО «Теплоэнерго»).

Кроме того, необходимо проведение ряда технических и технологических мероприятий:

* + капитальный ремонт котлоагрегатов ОАО «СКЭК»;
  + оптимизация режимов работы источников (режимная наладка котлов и тепловых сетей) ОАО «СКЭК»;
  + техническое перевооружение электрокотельной (строительство газовой блочно-модульной котельной), Заводский район, ул. Подстанционная, 220 (АО «Теплоэнерго»);
  + техническое перевооружение электрокотельной (строительство газовой блочно-модульной котельной), Заводский район, ул. Муромцева, 2В (АО «Теплоэнерго»);
  + строительство газовой котельной, ул. Антипова, 2/3 (II очередь), (АО «Теплоэнерго»);
  + установка транспортабельной блочно-модульной угольной котельной Терморобот-200 установленной мощностью 0,2 МВт, Рудничный район, в непосредственной близости от строения № 151 по ул. Елыкаевской (АО «Теплоэнерго»);
  + установка транспортабельной блочно-модульной угольной котельной Metex-300 установленной мощностью 0,3 МВт, Кировский район, в непосредственной близости от строения № 15А по ул. Багратиона (АО «Теплоэнерго»);
  + установка частотного регулирования пылепитателей котлов ст. №№ 9,8,16 на Ново-Кемеровской ТЭЦ.

Успешное развитие программы энергосбережения возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа производителей и потребителей энергоресурсов, а также руководителей, ответственных за принятие стратегических решений в экономике.

Содержание учреждений социальной сферы составляет значительную часть расходов бюджетов всех уровней. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является 100% расчет за потребленные энергоресурсы по коммерческим приборам учета, проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение расходования бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов, заключение энергосервисных контрактов, позволяющих проводить энергосберегающие мероприятия за счет средств инвестора.

Задача № 3. Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов муниципальными учреждениями и совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Для решения данной задачи будет проведено технико-технологическое мероприятие: «Диспетчеризация и сервисное обслуживание установленного парка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях бюджетной сферы города».

Прочие энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере, финансируемые из различных источников, представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Задача № 4. Сокращение потребления электрической энергии ресурсоснабжающими предприятиями.

Для решения этой задачи необходимо обеспечить доведение использования светодиодов в осветительных устройствах регулируемыми организациями к 2020 году не менее 75 % от общего объема осветительных устройств.

Начальник управления делами В.И. Вылегжанина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города Кемерово

от 13.11.2017 № 2911

**4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | |
| Наименование |
|  |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» | **Всего** | **179 016,94** | **186 518,20** | **148 470,79** | **135 378,20** | **138 261,00** |
| бюджет города Кемерово | 3 949,90 | 3 949,90 | 3 949,90 | 3 949,90 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 175 067,04 | 182 568,30 | 144 520,89 | 131 428,30 | 138 261,00 |
| областной бюджет | 99,00 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 174 968,04 | 182 454,00 | 144 406,59 | 131 314,00 | 138 261,00 |
| 1. Организационные мероприятия | **Всего** | **18 620,00** | **3 000,00** | **1 470,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 18 620,00 | 3 000,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 18 620,00 | 3 000,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Актуализация энергетического паспорта АО «Теплоэнерго» | **Всего** | **240,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Проектные работы по техническому перевооружению угольной котельной (строительство газовой блочно-модульной котельной), Кемеровский район, 0,2 км севернее д. Журавлево (АО «Теплоэнерго») | **Всего** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Проведение энергетического обследования ОАО «СКЭК» | **Всего** | **18 380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 18 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 18 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Оценка потерь в электрических и тепловых сетях ОАО «СКЭК» | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **1 470,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Технические и технологические мероприятия | **Всего** | **160 396,94** | **183 518,20** | **147 000,79** | **135 378,20** | **138 261,00** |
| бюджет города Кемерово | 3 949,90 | 3 949,90 | 3 949,90 | 3 949,90 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 156 447,04 | 179 568,30 | 143 050,89 | 131 428,30 | 138 261,00 |
| областной бюджет | 99,00 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 156 348,04 | 179 454,00 | 142 936,59 | 131 314,00 | 138 261,00 |
| 2.1. Реконструкция теплоизоляции теплотрасс АО «Кемеровская теплосетевая компания» | **Всего** | **7 875,00** | **8 000,00** | **8 400,00** | **8 820,00** | **9 261,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 7 875,00 | 8 000,00 | 8 400,00 | 8 820,00 | 9 261,00 |
| средства юридических и физических лиц | 7 875,00 | 8 000,00 | 8 400,00 | 8 820,00 | 9 261,00 |
| 2.2. Оценка аварийности и капитальный ремонт водопроводных сетей ОАО «СКЭК» | **Всего** | **104 100,00** | **94 712,00** | **99 440,00** | **102 420,00** | **108 600,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 104 100,00 | 94 712,00 | 99 440,00 | 102 420,00 | 108 600,00 |
| средства юридических и физических лиц | 104 100,00 | 94 712,00 | 99 440,00 | 102 420,00 | 108 600,00 |
| 2.3. Капитальный ремонт котлоагрегатов ОАО «СКЭК» | **Всего** | **18 348,00** | **17 000,00** | **16 700,00** | **17 260,00** | **18 600,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 18 348,00 | 17 000,00 | 16 700,00 | 17 260,00 | 18 600,00 |
| средства юридических и физических лиц | 18 348,00 | 17 000,00 | 16 700,00 | 17 260,00 | 18 600,00 |
| 2.4. Оптимизация режимов работы источников (режимная наладка котлов и тепловых сетей) ОАО «СКЭК» | **Всего** | **1 700,00** | **1 850,00** | **1 740,00** | **1 914,00** | **1 800,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 700,00 | 1 850,00 | 1 740,00 | 1 914,00 | 1 800,00 |
| средства юридических и физических лиц | 1 700,00 | 1 850,00 | 1 740,00 | 1 914,00 | 1 800,00 |
| 2.5. Техническое перевооружение электрокотельной (строительство газовой блочно-модульной котельной), г. Кемерово, Заводский район, ул. Подстанция 220, 5  (АО «Теплоэнерго») | **Всего** | **13 525,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 13 525,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 13 525,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Техническое перевооружение электрокотельной (строительство газовой модульно-блочной котельной), Заводский район, ул. Муромцева, 2В (АО «Теплоэнерго») | **Всего** | **0,00** | **2 900,00** | **10 506,59** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 2 900,00 | 10 506,59 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 2 900,00 | 10 506,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Строительство газовой котельной (II очередь), ул.Антипова, 2/3, (АО «Теплоэнерго») | **Всего** | **0,00** | **48 992,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 48 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 48 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Установка транспортабельной блочно-модульной водогрейной угольной котельной Терморобот-200 установленной мощностью 0,2 МВт, Рудничный район, в непосредственной близости от строения № 151 по ул. Елыкаевской (АО «Теплоэнерго») | **Всего** | **2 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Установка транспортабельной блочно-модульной угольной котельной Metex-300, установленной мощностью 0,3 МВт, Кировский район,  в непосредственной близости от строения № 15А по ул.Багратиона (АО «Теплоэнерго») | **Всего** | **3 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. Установка частотного регулирования пылепитателей котлов ст. №№ 9,8,16 на Ново-Кемеровской ТЭЦ | **Всего** | **4 000,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 4 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 4 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. Диспетчеризация и сервисное обслуживание установленного парка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях бюджетной сферы города | **Всего** | **4 048,90** | **4 064,20** | **4 064,20** | **4 064,20** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 3 949,90 | 3 949,90 | 3 949,90 | 3 949,90 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 99,00 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | 0,00 |
| областной бюджет | 99,00 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | 0,00 |
| 2.12. Замена ламп накаливания на светодиоды в осветительных устройствах (Кузбасский филиал ООО "СГК") 2017 год - 3734 шт. 2018 год - 4500 шт. 2019 год - 6300 шт. 2020 год - 8000 шт. | **Всего** | **400,00** | **500,00** | **650,00** | **900,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 400,00 | 500,00 | 650,00 | 900,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 400,00 | 500,00 | 650,00 | 900,00 | 0,00 |

Начальник управления делами В.И. Вылегжанина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

города Кемерово

от 13.11.2017 № 2911

**5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12. Замена ламп накаливания на светодиоды в осветительных устройствах (Кузбасский филиал ООО "СГК") 2017 год - 3734 шт. 2018 год - 4500 шт. 2019 год - 6300 шт. 2020 год - 8000 шт. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | Отношение количества используемых осветительных устройств к количеству осветительных устройств с использованием светодиодов \* 100% | % | 10 | 30 | 50 | 75 | 75 |

Начальник управления делами В.И. Вылегжанина